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第一章 招标公告
1.  招标条件
钱江新城中心区域城市品质提升策划研究项目已批准建设，招标人为杭州市钱江新城建设指挥部，委托代理机构为   建银工程咨询有限责任公司  ，对该项目进行公开招标。欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的国内外法人参加投标。本公告通过钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。
2.  项目概况与招标范围
2.1  本项目投资估算   200   万元。
2.2  招标范围
研究范围：由清江路-秋涛路-秋涛北路-凤起东路-京杭运河-钱塘江围合的区域，面积约6.67平方公里。

重点研究范围：核心区新塘河两侧，钱江新城CBD公园，市民广场、森林公园和四季花园，清江路（钱江路-之江路）东北侧绿地，面积约80公顷。
2.3研究内容
（1）分析调研钱江新城中心区域现状发展特点和自身资源条件，广泛征集公众的意见，梳理现状存在问题。

（2）提出钱江新城中心区域品质提升的总体目标和引导策略，结合区域发展，研判核心区活力提升的新动力，重点对研究范围内空间结构、功能板块、空间形态、公共空间活力、产业调整、文化内涵、凝聚人气等方面进行研究，提出钱江新城中心区域品质提升的总体目标，形成整体钱江新城中心区域提升策略方案。

（3）根据钱江新城中心区域的发展定位和特征差异性，重点研究并提出新塘河两岸、市民广场、CBD公园、四季花园、森林公园、清江路沿线等区块的空间、产业、文化、互动等方面的提升策略，并提供概念方案设计，为后续建设实施提供指引。
详见任务书。
2.4  服务期限： 第一阶段(合同签订之日起至2020年4月30日)：完成钱江新城中心区域品质提升策划研究中期成果，提交审查并征询各职能部门意见；

第二阶段(至2020年5月31日)：中标单位根据审查意见修改完善,进一步完善和丰富成果内容，形成报审稿组织专家评审；

第三阶段(至2020年6月15日)：中标单位根据意见完善后，形成最终成果。
3.  投标人资格要求
3.1中国大陆境内的投标人须同时具备城乡规划编制甲级资质和设计综合类甲级资质；或同时具备城乡规划编制甲级资质和设计专业类建筑行业（建筑工程）甲级资质；

3.2中国大陆境外的投标人须具备所在国或地区有关城市规划或建筑设计的执业资质或营业许可；
3.3投标人须具有类似城市规划项目业绩；
3.4拟派项目负责人须主持过城市更新或重要城市设计项目；
3.5本次招标接受联合体投标。
投标单位为中国大陆境内的，则允许具备城乡规划编制甲级资质的单位和具备设计综合类甲级资质或设计专业类建筑行业（建筑工程）甲级资质的单位组成联合体（出具联合体共同投标协议书），联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体的牵头人由各方自行商定，须在联合体协议书中明确。
注：上述证明文件为外文的，须附上准确的中文翻译，并加盖公章。
4.  招投标报名方式：
线上电子邮件报名，报名时间为2020年3月11日至3月20日，将单位介绍信或授权委托书、联系人身份证及联系方式、营业执照、资质证书和联合体协议书（如有）扫描件发于招标代理机构邮箱994168686@qq.com。
5.  投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年3 月31 日10时00分 (北京时间，下同)，递交地点为杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室(杭州市钱江路637号)   。
6.  投标保证金
壹万元整。

7.  监督部门
中共钱江新城管委会机关纪委，联系电话：28991209，电子邮箱：zzc28991203@163.com。

8.  联系方式
招 标 人：杭州市钱江新城建设指挥部   

  联 系 人：俞工        

电 话：0571-28991114
招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司 
地    址：杭州市江干区五星路185号民生金融中心B座3层
  联 系 人：潘行莉、董宏程
  电    话：0571-85314397,0571-85314395，15824422328
2020年3月11 日  

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：杭州市钱江新城建设指挥部                 

联 系 人：俞工        

电 话：0571-28991114

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：建银工程咨询有限责任公司 

地    址：杭州市江干区五星路185号民生金融中心B座3层

联 系 人：潘行莉、董宏程

电    话：0571-85314397,0571-85314395，15824422328

	1.1.4
	工程名称
	钱江新城中心区域城市品质提升策划研究项目

	1.1.5
	建设地点
	杭州市钱江新城

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有自筹

	1.3.1
	招标范围
	研究范围：由清江路-秋涛路-秋涛北路-凤起东路-京杭运河-钱塘江围合的区域，面积约6.67平方公里。

重点研究范围：核心区新塘河两侧，钱江新城CBD公园，市民广场、森林公园和四季花园，清江路（钱江路-之江路）东北侧绿地，面积约80公顷。详见任务书。

	1.3.2
	服务期限
	详见任务书。

	1.3.3
	质量要求
	符合招标人要求

	1.4.1
	投标人资质

及要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受。

	1.4.3
	资格审查方式
	资格后审

	1.4.4
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.12.1
	实质性要求和

条件
	资格审查内容要求：见第三章“评标办法”。
初步评审内容要求：见第三章“评标办法”。
详细评审内容要求：见须知前附表6.3项。

	1.12.1
	偏差
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	投标人在现场踏勘以及理解招标文件、图纸中的疑问，可以于2020年3月 20 日17时00分前以电子邮件（word底稿）与盖公章的PDF文档或盖公章传真形式送达代理公司。
联系人：潘行莉     联系电话：15824422328；传真：0571-85773591；邮箱：994168686@qq.com

	2.2.2
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人将在2020年3月24日17时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出，通过钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。
注：潜在投标人应密切关注上述网站。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件

澄清
	  无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.2

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	同2.2.3

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1商务资信标；        

3.1.2技术标。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价  200   万元。

	3.2.7
	投标报价的
其他要求
	本次投标报价为总价包干。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于   90   个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标担保
	1、金额：人民币  壹万元
2、交纳方式：支票、汇票、电汇等形式缴纳（为方便投标保证金及时到账查询，请尽量使用电汇方式交纳）。

户 名：建银工程咨询有限责任公司浙江分公司

帐 户： 3305 0161 9827 0000 0360

开户银行：中国建设银行杭州之江支行
递交时间：投标保证金要求到投标截止时间前必须到账，请投标单位提前以支票、汇票、电汇形式缴纳。如采用支票方式请提前三天交至地址杭州市江干区五星路185号民生金融中心B座2楼财务室。保证金必须以投标人名义提交。

投标人保证金缴纳时必须注明项目名称，如未按要求列明，导致招标代理无法判断缴纳项目的，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标保证金一经缴入均需成交公示期满无异议后，未中标人方可倒开收据到招标代理处退付。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标担保的情形
	1、经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。      

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.7.3A（1）
	投标文件签字或盖章要求
	纸质投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件格式文件有要加盖“投标人公章”、“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”的文件，必须按要求加盖章或签字。由投标人的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书和合法身份证明。授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。

	3.7.3A（2）
	投标文件份数及其他要求
	技术标8份，其中正本1份，副本7份，采用A3文本，技术标正本采用明标形式，技术标副本采用暗标形式；

商务资信标8份，其中正本1份，副本7份，采用明标形式；

一份光盘或U盘含投标文件全部内容。 

	4.1.1（A）
	投标文件外包装

和密封要求
	投标文件密封采用三个密封袋，商务资信标和电子光盘/U盘单独密封，技术标正本单独密封,技术标副本单独密封封口处应加盖投标人公章。

	4.1.2（A）
	封套上应载明的信息
	招标人名称：        
 （工程名称）项目投标文件
招标项目编号：
投标单位名称：
  
 “商务资信文件和电子文件”或“技术文件正本”或“技术文件副本”
在
年
月
日
时   分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2020年3月31日10时00分

	□4.2.2（A）
	递交投标文件

地点
	杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室
(杭州市钱江路637号杭州市钱江新城建设管委会)

	4.2.3
	投标文件是否退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

1、 递交投标文件的投标人少于3个的；

	4.2.5（A）
	投标文件的
拒收情形
	1、逾期送达的、未送达指定地点的；

2、未按照招标文件要求密封的；

3、开标委托人未按招标文件要求提供开标委托书的或未携带居民身份证的；

4、存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）投标文件份数不符合招标文件要求。

	5.1（A）
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间
2、开标地点：杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室
3、参加开标会议的要求
投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人居民身份证，委托代理人还需提供参加开标会议的开标委托书。
注：疫情期间，投标单位只能派1名工作人员参加开标会议。

	5.2（A）
	开标程序
	（一）至开标时间，招标人宣布开始开标。

（二）检查投标文件的密封情况，由投标人代表或者其推选的代表检查，或由招标人委托的公证机构检查并公证；

（三）招标人代表按照招标文件要求对投标人的商务资信文件进行拆封，并宣读投标人名称、投标文件份数、投标价格和投标文件的其他主要内容；技术文件不公开拆封。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为5人及以上单数。（评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长）

	6.3
	评标办法
	综合评标法。由评标委员会推荐综合得分前五名的投标单位为中标候选人（定标时，排序不分先后）。



	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：钱江新城网站(www.hzyjfz.cn) 

公示期限：3个工作日 

	
	中标候选人确定
	评定分离法

	7.2.1
	定标委员会的组建
	定标委员会成员为 7 人，确定方式：
由管委会委领导牵头，各处室负责人共同组建7人的定标委员会。

	7.2.2
	定标方法
	直接票决法

	7.2.3
	中标公告媒介
及期限
	公示媒介：钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)
定标结束后3日内，招标人应当将中标结果公示3个工作日。

	7.4
	履约担保
	履约担保的金额：合同总价的 5  %。
履约保证金的形式：现金或银行保函

	7.6
	技术成果经济补偿
	对未中标人的补偿标准：
进入综合得分前五名的未中标人，每家补偿5万元；未进入前五名的不予补偿。

	8.1
	重新招标其他情形
	1、 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件和项目工程规模不符的；
2、 中标候选人放弃中标、因不可抗力不履行合同、不按招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的；
3、 法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3 个的，报经有关招标投标监管部门同意后可以不招标。

	10
	需要补充的

其他内容
	/

	10.1
	投标文件的澄清、质询
	1、澄清回复时间不得超过在发出通知后60 分钟，投标人以邮件形式进行澄清，
（回复邮箱为9941686862qq.com），逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

	10.2
	特别说明
	投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。


投标人须知

1.  总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 投资估算：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人； 

（3）为本标段提供招标代理服务的； 

（4）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。
1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11  分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12  偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2.  招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求； 

（6）知识产权及相关法律问题； 

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7个日历天，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3  招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7个日历天的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
投标文件由投标文件商务资信标、技术标、电子文档部分文件组成。

  3.1.1商务资信标主要包括下列内容（幅面A4纸）: 采用明标形式； 

(1)投标函（附件1）

(2)投标函附表（附件2）

(3)法定代表人资格证明书（附件3）

(4)法定代表人授权委托书（附件4）

(5)投标保证金缴纳证明材料
(6)投标申请人一般情况(附件5)（附营业执照副本、资质证书副本等复印件）

(7)申请人近年来与该项目类似项目情况表(附件6)

(8)拟投入项目主要人员一览表(附件7)

(9)项目负责人基本情况表(附件8)

(10)项目团队主要人员情况表(附件9)

(11)申请人近年来类似项目或研究成果获奖证书、奖状等(附件10)
(12)投标承诺书(附件11)
(13) 联合体协议书（如以联合体形式投标的需提供）（附件12）
（14）资信标评分索引表（附件13）
（15）招标文件要求投标人提交的其它投标资料(本项无格式，需要时由招标人用文字提出)  
注：上述证明文件为外文的，须附上准确的中文翻译，并加盖公章。

3.1.2技术标主要包括下列内容:技术标正本采用明标形式，技术标副本采用暗标形式；
    3.1.2.1技术标目录
3.1.2.2方案内容（包括但不限于）：
(项目理解。包括对项目背景的把握，现状分析，研究目标、任务的理解，项目内容框架罗列。

(研究方案。包括研究技术路线、方法科学性强，研究重点、难点分析，以及应对的建议措施。

③服务要求。包括研究任务的划分，工作计划进度、关键节点时间把控措施、质量保证体系,及后续工作保障服务措施。
④技术标评分标准中要求提供的相关资料。
3.1.2.3图表（包括但不限于以下内容）
（1）可展示研究理念和策划意图的图表
3.1.2.4技术标评分索引表（附件13）
3.1.2.5投标人认为需提交的其它资料。
3.1.3一份光盘或优盘含投标文件全部内容。
3.1.4投标文件中技术标为暗标，在投标技术文件副本上，不得出现投标单位名称或投标人标识以及其他任何明显暗示和标识、标记。

  技术标副本采用暗标形式，暗标封面为白色A3纸，正中间字样“钱江新城中心区域城市品质提升策划研究项目”。右上角标明“副本”字样。技术标副本内容均一律不得使用图签，不得注明单位名称，不得签署姓名，不得注有任何暗示单位信息的标记。
技术标内容用A3（297×420MM）纸打印，如超过A3幅面的则投标人应自行加长并折叠成A3幅面。应逐页标注页码。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4投标人的策划研究费报价应包括投标人完成本招标项目所有研究工作量和提供全套研究文件及相关配合工作及服务的全部费用。
3.2.5投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及整个周期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
3.2.6投标人的投标报价包括中标后按评标委员会、招标人及有关审定部门的意见修改、优化方案所需的费用，招标人不另外单独支付；
3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。
3.4  投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标担保，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标担保的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标担保的退还： 

（1）未中标单位在中标通知书发出后退还。
（2）中标单位在合同签订后退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书等材料的复印件。
3.5.2 拟派项目负责人执业资格证书复印件（作资格要求的须提供）。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.4其他见须知前附表。
3.6 备选投标方案

3.6.1 不允许递交备选方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖“投标人公章”或“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）投标文件份数及其他要求见投标人须知前附表。
（3）投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4业绩证明文件的要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
3.7.6投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1 （A）纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。
4.1.2 （A）投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 （A）投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标担保。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标
5.1 开标时间和地点
开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.2  开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。
5.3  开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4  特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.  评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告（包括中标候选人的优缺点）和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.  定标
7.1 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2.1  定标委员会的组建

定标委员会的组建见投标人须知前附表。

7.2.2 定标方法

见投标人须知前附表。

7.2.3 中标公告媒介及期限
见投标人须知前附表。
7.3 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4  履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.6技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿，按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

   （3）其他情形见须知前附表。
8.2 不再招标
见须知前附表。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议和投诉
9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2、投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向中共钱江新城管委会机关纪委投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法
评定分离法

评定分离法应先由评标委员会对投标文件进行定性评审，向招标人提供技术咨询建议，向招标人推荐一定数量不排序的中标候选人。在评标委员会推荐的中标候选人中，由招标人按照科学、民主决策原则，结合技术咨询建议、企业资信和报价情况，择优确定中标人。

第一部分　 评标

一、评标程序

（一）资格审查

（二）初步评审

（三）详细评审并推荐中标候选人
（四）完成评标报告

二、资格审查

评标委员会对投标人进行资格审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标：

（一）投标人不满足招标文件载明的企业资质、项目负责人资格等资格和标准的；

（二）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（三）投标人被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

（四）投标报价高于最高限价的；

（五）不符合资格审查条件的其他情形。

三、初步评审

投标文件存在下列情形之一的，初步评审不予通过，否决其投标：

（一）投标文件未经投标人盖章和法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字的；

（二）投标函未加盖投标人公章的；

（三）投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的；

（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（五）法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。

当通过初步评审的有效投标人＜３ 个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。 若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

四、详细评审并推荐中标候选人
评标委员会对通过初步评审的投标文件进行评审，并逐一详细评判，列出各自的优点和不足，按以下方法推荐中标候选人：

资信部分满分10分，技术部分满分为70分，商务部分满分为20分，合计满分为100分。

（1） 资信部分评分细则（0-10分）

	序号
	评分项目
	子项
	评分标准
	分项评分值

	1
	人员投入情况

（6分）
	项目组负责人
	项目负责人自2010年1月1日起主持过类似项目或相关研究，每项得1分，最高得3分，没有不得分。
时间以成果最终稿批复、会议纪要或结题通知或项目验收合格日期或合同签署日期为准，提供相应批复或通知文件或合同或业主证明复印件并加盖公章，原件备查。
	0-3

	
	
	项目组成员情况
	项目组负责人或项目组成员中有教授级高级工程师或正高级工程师的，每1个得1分，最高得2分。项目团队人员中至少有3名高级工程师，并且工程师比例占（含）70%以上得1分，以下不得分。提供职称证书复印件并加盖公章，原件备查。
	0-3

	2
	综合实力
（2分）
	获奖情况
	投标人在2010年-2020年期间项目获奖情况，类似项目获省级奖项一个得0.5分，类似项目获国家级奖项一个得1分，最高2分。提供获奖证书复印件并加盖公章，获奖项目不重复计算分数，计分业绩最多为三个，以颁发日期为准。
	0-2

	3
	同类业绩
（2分）
	类似经验
	投标人自2010年1月1日起承担过类似项目或相关研究每个得0.5分，最高得分为2分。
时间以成果最终稿批复、会议纪要或结题通知或项目验收合格日期或合同签署日期为准，提供相应批复或通知文件或合同复印件。
	0-2


（2） 技术部分评分细则（0-70分）

	序号
	评分项目
	子项
	评分标准
	分项评分值

	1
	对项目理解(18分)
	对项目背景、现状的理解
	对项目背景把握透彻得2-3分；背景理解完整得1-2分；背景把握一般的得0-1分。
	0-3

	
	
	
	对项目现状了解分析到位得2-3分；对现状理解较好的得1-2分；现状分析一般的得0-1分。
	0-3

	
	
	对项目目标、任务理解
	对项目的目标任务定位准确得2-3分；对目标定位理解较好得1-2分；目标任务定位理解一般的得0-1分。


	0-3

	
	
	
	对项目任务罗列清晰把握到位得2-3分；对项目任务罗列较完整得1-2分；对项目任务罗列一般的得0-1分。
	0-3

	
	
	对项目内容理解
	对项目的内容分析到位得2-3分；对项目内容把握较好的得1-2分；对项目内容把握一般的得0-1分。
	0-3

	
	
	
	专题研究框架思路清晰且正确完整的得2-3分；专题研究框架思路较完整的得1-2分；专题研究框架思路一般的得1-0分。
	0-3

	2
	关键技术方案（44分）

	研究技术路线
	本项目的研究方法科学性强，具有创新性的得5-8分；研究方法正确，没有创新性的得2-5分；研究方法一般的得0-2分。
	0-8

	
	
	
	工作思路清晰、技术路线科学可行，十分符合研究目的和任务理解的得5-8分；工作思路较明确，技术路线较好的得2-5分；工作思路和技术路线一般的得0-2分。
	0-8

	
	
	研究重点、难点及对策
	针对本项目特点提出的研究重点、难点分析到位得2-4分；提出的研究重点、难点分析较好的得1-2分；分析重点、难点一般的得0-1分。
	0-4

	
	
	
	提出的研究重点、难点切合背景和目的得2-4分；部分切合的得0-2分。
	0-4

	
	
	
	针对本项目特点提出的解决问题的对策与方案建议能实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性和实用性的得6-10分；建议的可操作性和实用性较好的得2-6分；对策建议实用性一般的得0-2分。
	0-10

	
	
	其它有助提高项目的研究深度和广度建议
	提出其他方案，非常有助于提高项目的研究深度和广度建议的得6-10分；提出其他方案，对提高研究深度和广度影响度较好的得2-6分；提出其他方案，对提高研究深度和广度影响度一般的得0-2分。
	0-10

	3
	服务要求（8分）

	工作计划
	项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确的得2-4分；进度控制和时间把握较好的得1-2分；进度控制和时间把握一般的得0-1分。
	0-4

	
	
	质量保证及后续
	质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的得1-2分；质量保证体系完备，针对性一般的得0-1分。
	0-2

	
	
	
	后续服务保障体系健全，应对措施科学，与招标人配合能高效落实的得1-2分；后续服务保障体系一般的得0-1分。
	0-2


技术标满分70分，由评标委员会各评委按评分细则的要求独立进行评分，每个投标人的最终技术得分为全体评标专家的算数平均值，小数点后保留1位小数。
（3）商务部分评分细则（0-20分）

以所有效投标报价的平均值作为评标基准价。
投标报价等于评标基准价的得20分，每高出评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，扣完为止。
评分不足1%时，使用直接插入法计算，四舍五入保留2位小数。
评标委员会根据综合得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术得分高者优先。评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。
五、完成评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）询标澄清纪要；

（四）否决投标情况说明及依据；

（五）推荐中标候选人及列明各自优点、不足；
（六）评标讨论焦点分歧，以及给招标人的建议。

第二部分　 定标

一、定标程序

（一）组建定标委员会

（二）核查中标候选人情况

（三）召开定标会议确定中标人

（四）完成定标报告

二、组建定标委员会

定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会成员为不少于７人的单数。

定标委员会应推举产生１名定标委员会负责人。定标委员会负责人负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会负责人（集体议事法除外）与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

三、核查投标人情况

定标前，定标委员会应按要求查询中标候选人及其法定代表人、拟派项目负责人的行贿犯罪记录档案。

定标委员会可以自行组织或委托专业机构对中标候选人及其投标文件、评标报告进行质询，作为定标的辅助资料。

四、召开定标会议

评标结果公示结束无异议后，定标委员会应召开定标会议。

定标委员会应当按照评标委员会的技术咨询建议，结合企业资信和报价情况，客观、公正定标。

定标方法分为直接票决法：

直接票决法：招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持1个中标候选人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的２个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第２个投标人时出现同票的投标人时，报价低者（ 报价相同时抽签抽取１个投标人）纳入下一轮的投票范围）纳入下一轮的投票范围） 作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

五、完成定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

１、定标委员会的产生过程；

２、定标程序；

３、定标结果；

４、定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；

５、定标委员会正式名单、负责人；

６、质询报告（如组织质询）。

第四章 合同条款及格式
委托方（甲方）：                             
承揽方（乙方）：                             
签订地点：                                  
签订时间：2020年     月    日
根据《中华人民共和国合同法》、招标文件、乙方投标文件的规定，签订本合同。
第1条  规划范围：
本项目分为整体研究范围以及重点研究范围（详见规划范围示意图）。
1、整体研究范围：由清江路-秋涛路-秋涛北路-凤起东路-京杭运河-钱塘江围合的区域，面积约6.67平方公里。
2、重点研究范围：核心区新塘河两侧，钱江新城CBD公园，市民广场、森林公园和四季花园，清江路（钱江路-之江路）东北侧绿地，面积约80公顷。
第2条 工作任务：
结合目前钱江新城建设实际情况，对研究范围区域内的发展情况进行全面和多视角的分析总结，针对区域内城市功能、场景植入、文化风貌、商业设施、公共景观、慢行公共服务配套设施、公共开放空间等方面提出提升更新的思路和建议,提升新城核心区活力。
1．分析调研钱江新城中心区域现状发展特点和自身资源条件，广泛征集公众的意见，梳理现状存在问题。
2．明确钱江新城中心区域品质提升的总体目标和引导策略，结合区域发展，研判核心区活力提升的新动力，重点对研究范围内空间结构、功能板块、空间形态、公共空间等方面进行研究，明确钱江新城中心区域品质提升的总体目标，形成整体钱江新城中心区域提升策略和空间规划方案。 

3．根据钱江新城中心区域的发展定位和特征差异性，重点研究并提出新塘河两岸、市民公园、四季花园、森林公园等区块概念方案设计，为后续建设实施提供技术指引。
最终研究成果完成后，乙方应继续对下步详细设计方案的编制提供整体把控和指导，具体费用另行协商确定。
第3条 成果要求
成果内容：符合策划研究要求的相关内容，能有效指导区域开发和重要节点的建设、推进，为政府提供参考依据。包括但不限于策划文本、图纸和附件
成果形式：成果为纸质文档和电子文档。最终成果的纸质文档至少15套，最终成果的电子文档2套，文本为 DOC格式文件，图纸为DWG格式文件，效果图为JPG格式文件，其它阶段性成果及汇报材料按需提供。
第4条 规划设计费及付款方式：
1、规划设计费：
本合同金额为人民币（大写）：________元（￥_______元）。
2、本项目付款方式：
本合同在签订生效后七天内，乙方向甲方提交中标价5%的履约保证金（以支票或银行汇票的形式）。乙方提交项目成果并通过中期审查后，甲方支付合同款的50%；乙方提交项目成果并通过最终成果并验收后，甲方支付合同款的50%。
3、报价包括本项目所需策划设计费，向政府及行业部门交纳各种税费及规费，以及本项目过程中的论证会、评审会、方案对接会等会议所需的所有相关费用。
第5条 甲方的义务
1.自本合同签订之日起7日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
第6条 乙方的义务
1、在2020年6月15日之前完成规划成果编制工作。具体时间在下步工作中细化。
第7条 项目完成工期
	序  号
	项  目
	完成时间
	备    注

	1
	第一阶段
	2020年4月30日前
	完成钱江新城中心区域品质提升策划研究中期成果，提交审查并征询各职能部门意见。

	2
	第二阶段
	2020年5月31日前
	根据审查意见修改完善,进一步完善和丰富成果内容，形成报审稿组织专家评。

	3
	第三阶段
	2020年6月15日前
	根据意见完善后，形成最终成果。


   全部成果应于2020年6月15日前交甲方验收。
乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起7日内申请验收。
乙方策划成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有，乙方不得擅自对外提供调查所取得的资料（包括数据、图像、表式、文字），否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。
自项目策划设计费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）
	序号
	成  果  名  称
	规  格
	数  量
	时  间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第8条 甲方违约责任
    1、甲方未按规定支付乙方策划设计费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
    2、甲方未按合同要求及时向乙方提供必需的基础资料，由此影响乙方工作进度的，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
第9条 乙方违约责任
    1、乙方未能在规定的时间向甲方提交调查资料，或所提交的资料未能通过上级主管部门的验收，每延误一天，应减收该项目应收策划设计费的千分之二。 
2、根据投标时拟派项目负责人与实际编制的项目人负责人必须保持一致，甲方有权对乙方进行处罚，处以合同价的3%。
第十四条  
由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第10条 履约保证金：
乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同总价5%的履约保证金，在乙方与甲方签订合同前递交，项目通过评审后5个工作日内一次性无息退还。
本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
    第十八条  附则
    1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和编制设计费结算完成后，本合同终止。
    2、本合同一式 肆 份，甲方和乙方各执 贰 份。
	供方单位
	（盖章）
	需方单位
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


第五章 发包人要求（任务书）
一、项目名称
钱江新城中心区域城市品质提升策划研究项目
二、项目范围
研究范围：由清江路-秋涛路-秋涛北路-凤起东路-京杭运河-钱塘江围合的区域，面积约6.67平方公里。

重点研究范围：核心区新塘河两侧，钱江新城CBD公园，市民广场、森林公园和四季花园，清江路（钱江路-之江路）东北侧绿地，面积约80公顷。
三、研究背景
钱江新城核心区于2001年7月1日正式启动，历经二十年的建设，目前已基本完成相关建设工作。行政办公、商务、商业、文化娱乐和居住等混合的CBD功能基本实现。

在前亚运、在后峰会时代，杭州要打造“独特韵味、别样精彩”的世界名城，位于杭州新C位的钱江新城应该承担起城市品质提升、城市内涵营造的重要任务，有必要对其现状进行评价和探究，推动地区品质化、精细化发展，打造功能更为复合、使用更为便利、人气更为集聚的中央活力区。
四、研究任务
结合目前钱江新城建设实际情况，对研究范围区域内的发展情况进行全面和多视角的分析总结，针对区域内城市功能、场景植入、文化风貌、商业设施、公共景观、慢行公共服务配套设施、公共开放空间等方面提出提升更新的思路和建议,提升新城核心区活力。

1．分析调研钱江新城中心区域现状发展特点和自身资源条件，广泛征集公众的意见，梳理现状存在问题。

2．明确钱江新城中心区域品质提升的总体目标和引导策略，结合区域发展，研判核心区活力提升的新动力，重点对研究范围内空间结构、功能板块、空间形态、公共空间等方面进行研究，明确钱江新城中心区域品质提升的总体目标，形成整体钱江新城中心区域提升策略和空间规划方案。 

3．根据钱江新城中心区域的发展定位和特征差异性，重点研究并提出新塘河两岸、市民公园、四季花园、森林公园等区块概念方案设计，为后续建设实施提供技术指引。
五、时间安排
1．第一阶段(至2020年4月30日):完成钱江新城中心区域品质提升策划研究中期成果,提交审查并征询各职能部门意见。

2．第二阶段(至2020年5月31日): 中标单位根据审查意见修改完善,进一步完善和丰富成果内容,形成报审稿组织专家评审;

3．第三阶段(至2020年6月15日): 中标单位根据意见完善后,形成最终成果。
六、项目团队要求

   1．业绩要求：具有承担国内类似重点区域风貌塑造和城市设计的经验和成功作品，并在城市更新、产城融合等方面经验丰富，在设备、人员和技术方面具备该项目的服务能力。

   2．人员要求：项目负责人须主持过城市更新或重要城市设计项目，且团队成员中须至少具有城乡规划师和一级注册建筑师各一名，过程中须直接参与本项目设计全过程，项目节点应亲自到场汇报。项目组成员应包含建筑、规划、文化、景观和生态等专业的人员，相关人员应具备相应职称并具备研究经验。

在后期深化过程中，项目团队须至少引入一名业内权威资深专家（相关行业院士或全国工程勘察设计大师或国际知名规划建筑师）参与项目研究。咨询专家应在关键节点参与评审、把关项目资料，全过程深度参与项目调研与研究，并留有书面意见。
注：权威资深专家信息须在拟投入项目主要人员一览表中列明。
第六章  知识产权及相关法律问题
 1.所有提交研究方案一律不退回，招标单位支付投标补偿费的有权使用其成果。所有提交方案署名权属原投标单位，其他权利归招标单位。
2.研究成果公布前，除招标单位及其授权单位之外，任何单位和个人无权以任何形式公开展示、利用有效招标成果。如违反此项规定，招标单位有权将其所应得补偿金及奖金作为违约金扣除，以补偿因此产生的损失。
3.招标单位有权和义务在评审结束后公布评审结果，并通过媒体、杂志或其他形式介绍、展示作品及其评价。
4.各投标单位提交的研究成果不得包含任何侵犯第三方知识产权的材料，由此产生的后果由投标单位承担。如违反此项规定，投标人应当向招标人返还其已得补偿金及奖金，招标人并保留追究投标单位因此给招标人带来的经济、声誉等损失的权利。
5.在招标过程中，由招标单位提供的所有基础资料（包括文字、图纸、电子数据）的版权均受法律保护，除为本项目使用外，不作其他用途，任何未经招标单位同意的拷贝、修改、传播、公开发布等行为，都将承担法律责任。
6、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
7、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担所涉及的一切费用。
第七章  投标文件格式
1、 投标函（附件1）

2、 投标函附表（附件2）

3、 法定代表人资格证明书（附件3）

4、 法定代表人授权委托书（附件4）

5、 投标申请人一般情况(附件5)

6、 申请人近年来与该项目类似项目情况表(附件6)

7、 拟投入项目主要人员一览表(附件7)

8、 项目负责人基本情况表(附件8)

9、 项目团队主要人员情况表(附件9)

10、 申请人近年来类似项目或研究成果获奖证书、奖状等(附件10)
11、 投标承诺书(附件11)

12、 联合体协议书（附件12）
13、 评分索引表（附件13）
14、 招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

附件1

投标函

 （建设单位）：

根据贵方                                的招标文件，我方针对该项目的策划研究费总报价为：￥       元（大写     元）；如我方中标，服务周期为： 按招标文件要求   ，并履行规定的一切责任和义务。项目负责人为：             。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我司已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我司中标，我司将按照投标文件中的承诺组建项目前期工程咨询组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函附表中承诺的项目周期完成研究、设计并提供相应的服务。
3、我司同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我司将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、同意将本次投标文件中的技术方案等成果文件应用于本工程。
投标人：                     （全称、盖章）                      
地址：                                         邮编：            
电话：                                         传真：            
法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）          
本项目负责人注册执业资格：               （盖章）               
日期：            年           月          日
附件2
投标函附表
	各阶段
	所需费用
	备注

	策划研究
	
	

	其他
	
	

	合计
	￥                      元（小写）

	投标报价（大写）
	


注：①本投标报价表应作为投标函附件之一。
②所报费用应包含可能发生的前期现状调查、设计费用、咨询服务费、交通和食宿费用等所有费用。
③各投标人可自行分项报价，如有必要可另附报价说明
投标人：                （全称、盖章）                        
地址：                                         邮编：           
电话：                                         传真：         
法定代表人或授权委托人：               （盖章或签字）         
日期：        年        月         日
附件3
法定代表人资格证明
单位名称：                                                                  
地    址：                                                                  
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 的法定代表人为                                项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：（盖章）                                                
日期：            年            月            日
附件4
法定代表人授权委托书
本人作为       （投标人名称）     的法定代表人，在此授权我公司的   （授权代表姓名）    ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目投标的各项事宜。
本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字）      性别：           年龄：             
身份证号码：                                     职务：           
投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

附表5
投标申请人一般情况
	1
	企业名称：

	2
	办公地址：

	3
	电话：
	联系人：

	4
	传真：
	电子邮箱：

	5
	注册地：
	注册年份
（请附上营业执照复印件）

	6
	企业资质等级：

	7
	企业是否通过任何质量保证体系认证，如通过请说明并附上相关证书复印件，提供运行良好的年审记录

	8
	注册资本：

	9
	主营范围：

	10
	其他需要说明的情况


注：所有独立投标申请人都须填写此表。并附营业执照、资质证书等资料复印件。
日期：      年      月      日
附表6
申请人近年来与该项目类似项目情况表
	建设单位
（业主）
	

	项目名称
	

	建设规模
	

	合同日期
（年/月/日）
	

	主要人员情况
	

	······
	


申请人:            （单位全称） （盖章）                         
日期：         年        月        日
注：1、申请人应随此表附上相关的业绩证明（如合同等复印件）。
2、如有多个项目，每个项目填一张此表，附后。
附表 7 
拟投入项目主要人员一览表
	序 号
	姓名 
	性别 
	出生日期 
	学历 
	专业 
	技术职称 
	执业注册证书
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


申请人:            （单位全称） （盖章）                         
日期：         年        月        日
附表8
项目负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	  年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业日期
	  年  月  日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	本
人
主
要
成
果
	
	项目名称及规模
	完成
年月
	在该项目中任何职

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	本
人
主
要
获
奖
情
况
	

	其他
	


注： 1、申请人应随此表附上项目负责人的社保证明、注册/执业证书、职称证书及业绩证明材料复印件。 
申请人:            （单位全称） （盖章）                         
项目负责人：           （签字或盖章）                            
日期：         年        月        日
附表9
项目团队主要人员情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	  年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业日期
	  年  月  日

	从事本专业时间
	
	为申请人
服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	主要经历

	获奖情况序号
	项目名称及规模
	完成
年月
	在该项目中任何职
	获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其它需
补充的情况
	


申请人:            （单位全称） （盖章）                         
日期：         年        月        日
注： 1、申请人应随此表附上主要人员（除项目负责人）的社保证明、注册/执业证书、职称证书复印件。 
附表10
申请人近年来类似项目或研究成果获奖证书、奖状等
附件11   
投标承诺书 
（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该项目投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理并被没收投标保证金，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格并被没收投标、履约保证金；

2. 承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

法定代表人（盖章）：          

投标人（盖公章）：

                                            年    月    日

附件12   
联合体协议书
             自愿组成联合体，共同参加          的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、              为牵头人，作为本联合体代表人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。投标担保和履约担保均以联合体牵头人名义提交。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                                         。               

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式二份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：      （盖章）      成员一名称：         （盖章）           
法定代表人：   （签字或盖章）    法定代表人：      （签字或盖章）        
2020年   月   日
附件13  
评分索引表
技术标评分索引表

	序号
	评标项目
	投标文件中的位置
页码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


资信标评分索引表
	序号
	评标项目
	投标文件中的位置
页码
	备注
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