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第一章 招标公告
杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案设计（重新招标）招标公告
（招标编号：012020113001001A）
1.  招标条件
杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造工程已批准建设，建设资金来自国有自筹，招标人为杭州市钱江新城建设指挥部，委托代理机构为浙江华夏建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。欢迎具备投标人资格的国内外法人参加投标。本公告通过钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布。
2.  项目概况与招标范围
2.1  项目概况：从打造钱塘江“世界级滨水岸线”目标出发，充分认知三江汇地区独特水文条件与人文价值，将防洪堤整体创新设计与高品质滨水岸线空间建设充分融合，将三江汇滨水岸线打造为“安全水岸、生态水岸，人文水岸，艺术水岸，活力水岸”。
2.2  招标范围：本次概念方案设计涉及堤防总长约31.4km，其中北岸为珊瑚沙围堤2km、上泗南北大塘24.3km，南岸为许贤北塘2.7km、元宝沙2.4km。研究范围为18.13平方公里，其中水域面积5.30平方公里。概念方案设计范围为江堤及其防护绿带和沿江重要的城市功能片区（如沿江公园，广场、公共中心等）。
2.3  设计服务期限：45日历天。中标通知书发出后25日历天内提供初稿，提供初稿后20天内根据招标人意见完成修改并定稿。
3.  投标人资格要求
3.1须具备设计综合类甲级；或同时具备水利行业工程设计甲级和甲级城乡规划编制单位资质；或同时具备水利行业（河道整治、围垦）专业甲级和甲级城乡规划编制单位资质
3.3本次招标接受联合体投标。
4.  招标文件的获取
凡确认参加投标者，请于2021年01月05日至2021年01月14日（法定节假日除外），每日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），持单位介绍信与盖章后的保密承诺书（详见附件）到  杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西3幢B单元8楼招标代理部报名，并获取相关不宜公开的招标资料纸质件（递交投标文件时，投标单位应随身携带该资料，并交还招标人，第一次招标时已报名的单位，无需重新报名）。
报名通过后，投标人自行至钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)下载招标文件。
5.  投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年01月15日10时00分 (北京时间，下同)，递交地点为杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室(杭州市钱江路637号)。
6.  投标保证金
壹万元整；
7.  监督
监督部门：中共杭州市钱江新城管委会机关纪委，联系电话：28991209，电子信箱：zzc28991203@163.com。
8.  联系方式
招 标 人：杭州市钱江新城建设指挥部
地    址：杭州市钱江路637号
联 系 人：俞工
电    话：0571-28991114
招标代理机构：浙江华夏工程管理有限公司
地    址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西3幢B单元8楼
联 系 人：吴龙飞
电    话：0571-86080328、18658868561
     2021年01月05日
附件：
保密承诺书
杭州市钱江新城建设指挥部：
根据《中华人民共和国保密法》和国家、地方有关规定，我方就杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案设计（重新招标）招投标过程中涉及的商业秘密、技术秘密和其它保密事项作出如下承诺：
1、我方在本项目招投标期间，必须遵守贵方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行相应的保密职责。贵方的保密规章、制度没有规定或规定不明确之处，我方也应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护招投标期间知悉或持有的任何属于贵方或虽属于第三方但贵方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，以保持其机密性。 
2、我方承诺，未经贵方同意，不得以泄露、告知、公布、出版、发布、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的我方其他职员）知悉属于贵方或者虽属于他人但贵方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在本项目招投标之外使用这些秘密信息。未经贵方授权，我方及其相关人员不得使用贵方保密内容的技术，也不得出售或赠与这些保密内容给任何其它第三方从事生产或经营行为。凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。
3、我方承诺，本项目招投标活动结束之后仍对在本项目招投标期间接触、知悉的属于贵方或者虽属于第三方但贵方表示有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同服务期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。
4、贵方及其相关人员有权制止一切泄露贵方保密信息的行为。
5、我方应建立完善的保密管理制度，并通过与员工包括离职、开除员工签订保密协议，明确其员工的保密责任，严格控制和努力避免其参与贵方工作人员透露贵方商业秘密、技术秘密及其他秘密。
9、由于我方过失产生的泄密事故，我方向贵方赔偿由此造成直接经济损失。由于贵方过失产生的泄密事故，贵方向我方赔偿由此造成直接经济损失。
10、我方承诺，其在贵方服务结束后承担保密义务的期限为无限期保密，直至贵方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开；
                       承诺人（单位全称加盖公章）:  
                       法定代表人（签字或盖章）:
                                   年     月   日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：杭州市钱江新城建设指挥部
地址：杭州市钱江路637号
联系人：俞工
电话：0571-28991114

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华夏工程管理有限公司
地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西3幢B单元8楼
联系人：吴龙飞
电话：0571-86080328、18658868561

	1.1.4
	工程名称
	杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案设计（重新招标）

	1.1.5
	建设地点
	杭州市三江汇区域

	1.1.6
	建设规模
	/。

	1.1.7
	投资估算
	设计费约90万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次概念方案设计涉及堤防总长约31.4km，其中北岸为珊瑚沙围堤2km、上泗南北大塘24.3km，南岸为许贤北塘2.7km、元宝沙2.4km。研究范围为18.13平方公里，其中水域面积5.30平方公里。
概念方案设计范围为江堤及其防护绿带和沿江重要的城市功能片区（如沿江公园，广场、公共中心等）。

	1.3.2
	设计服务期限
	总服务期45日历天。
中标通知书发出后25日历天内提供初稿，提供初稿后20天内根据招标人意见完成修改并定稿。

	1.3.3
	质量标准
	符合招标人要求。

	1.4.1
	投标人资质及要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.4.4
	投标人不得存在的
其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.12.1
	实质性要求和条件
	资格审查内容要求：见第三章“评标办法”。 
技术评审内容要求：见第三章“评标办法”。
初步评审内容要求：见第三章“评标办法”。

	1.12.2
	偏差
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：于2021年01月6日17：00时前
书面扫描件电子邮件提疑，以不署名形式发送电子邮件至463673823@qq.com。
联系方式：0571-86080328、18658868561    联系人：吴龙飞

	2.2.2
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人将在2021年01月7日17：00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
书面电子邮件形式发至各投标人。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人在补充文件发出之日24小时内按要求回复确认。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.2

	2.3.2
	投标人确认收到
招标文件修改
	同2.2.3

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1资格审查材料；
3.1.2技术标；
3.1.3资信标；
3.1.4商务标；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价90万元。最高限价的80%（72万元）作为风险控制价。

	3.2.7
	投标报价的
其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标担保
	壹万元人民币
户名：浙江华夏工程管理有限公司
开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行
银行账号：201000195043725
注：要求投标截止时间前必须到账，请投标单位提前以网银形式缴纳。
保证金必须以投标人名义提交。
投标保证金的退还：中标人投标保证金待合同签订后7个工作日内凭合同复印件与退款单（需包含投标人全称、投标人开户行、投标人银行账号）退还，其余投标人的投标保证金在中标公示结束后7天凭其所开收据（或发票）与退款单（需包含投标人全称、投标人开户行、投标人银行账号）退还投标保证金。
联系电话：0571-86083533，各投标人可自行到招标代理机构财务部现场办理退还手续，亦可将收据与退款单（需包含投标人全称、投标人开户行、投标人银行账号）寄送至代理公司（寄送地址：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西3幢B单元8楼，收件人：吴龙飞，联系电话：18658868561）。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标担保的情形
	/

	3.7.3A（1）
	投标文件签字或盖章要求
	1、纸质投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件格式文件有要加盖“投标人公章”、“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”的文件，必须按要求加盖章或签字。由投标人的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书和合法身份证明。授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。
2、技术标采用暗标，技术标副本（暗标）不得盖章或签字。 
3、采用联合体投标，除联合体协议书外，由联合体牵头人在上述电子/纸质投标文件加盖相应章、签字即可。

	3.7.3A（2）
	投标文件份数
及其他要求
	1、技术标6份，其中正本1份，副本5份，采用A3文本，技术标副本采用暗标形式。技术标页数建议控制在150页以内。
2、资格审查材料、商务标、资信标各5份，其中正本1份，副本4份，采用明标形式；
3、另须提供一份光盘或U盘含投标文件纸质件的全部内容。光盘或U盘须用标签纸标注。

	3.7.5（A）
	投标文件
暗标要求
	1、纸质技术标副本文件中均不得出现反映投标人身份或人员姓名的明显信息和标记。
2、纸质技术标副本的封面统一采用A3幅面白色纸，封面空白无内容；技术标副本文本采用A3幅面白色纸张。
3、其他：文本说明、图纸等彩图的字体不做具体要求。标书内不得出现投标人任何标志（如：单位名称、地址、资质及人员姓名等）；不得出现投标人实施过的项目等任何可识别投标人身份的信息；图纸采用标准A3幅面，横向打印，并且做到页面整洁，字迹清晰，不许涂改，不得做任何标识 。

	4.1.1
	投标文件外包装
和密封要求
	资格审查材料、技术标正本（明标）、技术标副本（暗标），商务标、资信标、电子文件（光盘或U盘）分别包装密封，并在外包装上加盖投标人单位公章（联合体投标的由联合体牵头人盖章）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：        
 （工程名称）设计招标项目投标文件
包内资料名称：如“资格审查材料”、“ 资信标”等
招标项目编号：
投标单位名称：
         
在投标截止时间前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年01月15日10时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室(杭州市钱江路637号)

	4.2.3
	投标文件是否退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
递交投标文件的投标人少于3个的；

	4.2.5
	投标文件的
拒收情形
	1、逾期送达的、未送达指定地点的；
2、未按照招标文件要求密封的；
3、开标委托人未按招标文件要求提供开标委托书的或未携带居民身份证的；
4、投标文件份数不符合招标文件要求，视为拒收：

	5.1
	开标时间和地点
	本项目分两阶段开标。
  第一阶段开标
  1、开标时间：同投标截止时间
  2、开标地点：杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室(杭州市钱江路637号)
  3、参加开标会议的要求
投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人居民身份证，委托代理人还需提供参加开标会议的开标委托书。
第二阶段开标
1、开标时间:   (时间暂定，具体视技术标评审完毕后另行通知，投标人若未到达的视为默认)
  2、开标地点：杭州市钱江新城建设管委会16楼会议室(杭州市钱江路637号)
  3、参加开标会议的要求
  投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议，并随带本人居民身份证。投标人未到现场的，视为对开标过程及结果无异议。

	5.2
	开标程序
	（一）至开标时间，招标人宣布开始开标。
（二）检查投标文件的密封情况，由投标人代表或者其推选的代表检查，或由招标人委托的公证机构检查并公证。
（三）招标人代表按照招标文件要求对投标人的“技术标副本”、“资格审查材料”进行拆封，并宣读投标文件份数
（四）第一阶段开标完毕。
（五）第二阶段开标
（六）招标人代表按照招标文件要求对投标人技术标正本、资信文件、商务文件文件进行拆封，并宣读投标人名称、投标文件份数、投标价格和投标文件的其他主要内容。

	5.4
	特殊情况处置 
	因不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为5人及以上单数，其中招标人代表不超过1人。（评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长，招标人代表不得担任评标组长）

	6.3
	评标办法
	综合评估法。
技术标分值：70分
资信标分值：10分
商务标分值：20分
每高于评标基准价的1%扣0.6分，
每低于评标基准价的1%扣0.3分。

	7.1
	中标候选人公
示媒介及期限
	公示媒介：钱江新城网站(www.hzyjfz.cn)
公示期限：3个工作日

	7.2
	是否授权评标委员
会确定中标人
	否，评标委员会推荐中标候选人数量：3个
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：重新招标。

	
	定标核查
	招标人将对评标委员会确定的中标人或推荐的中标候选人和其拟派项目负责人行贿犯罪纪录情况进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况的，则取消其中标资格。

	7.4
	履约担保及支付担保
	履约担保的金额：合同总价的2%。
支付担保的金额：合同总价的2%。
履约担保/支付担保的形式：支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等。

	7.6
	技术成果经济补偿
	对未中标人的补偿标准：
排序第2名的投标人15万元；
排序第3名的投标人10万元。

	8.1
	重新招标其他情形
	1、 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件和项目工程规模不符的；
2、 中标候选人放弃中标、因不可抗力不履行合同、不按招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的；
3、 法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3 个的，报经有关招标投标监管部门同意后可以不招标。

	10
	需要补充的
其他内容
	/

	10.1
	投标文件的澄清、质询
	1、澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

	10.3
	特别说明
	一、合同条款及格式的协议书详见招标文件。
二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
三、根据《杭州市工程建设项目招标投标管理暂行办法》杭政函【2019】27号文的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有管理办法中“二、招标、投标中第（十六）条情形之一的”，且经询标澄清投标人无证据材料证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标可视作串通投标并按否决投标处理，不再对其进行评审。经后续调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立的，也不影响对其按否决投标处理的结果。


投标人须知
1.  总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2  招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。 
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。
1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人； 
（3）为本标段提供招标代理服务的； 
（4）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的； 
（8）被暂停或取消投标资格的； 
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。
1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11  分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12  偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2.  招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）知识产权及相关法律问题
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。
2.3  招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式与时间修改招标文件，并通知所有潜在投标人。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
投标文件由资格审查材料、技术标正本、技术标副本、资信标、商务标、电子文件（光盘或U盘）六部分文件组成。
3.1.1 资格审查材料包括下列内容：
（1）本项目需要的资格条件材料（营业执照、资质证书、联合体协议等，以满足招标公告资格条件为准）；
（2）投标担保（若有）；
3.1.2技术标主要包括但不限于下列内容:
（1）设计说明书
（2）区位分析图
（3）总体平面图
（4）功能布局图
（5）堤防岸线图
（6）交通体系规划图
（7）主要堤岸断面图
（8）景观体系规划图
（9）重要节点详细设计图若干
（10）投标人认为应补充的图纸（根据评标办法自行拟定）
3.1.3资信标主要包括下列内容:
（1）投标人一般情况
（2）拟投入主要设计人员相关表格
（3）原创设计声明
（4）获奖及业绩材料
（5）招标人要求提交的其他资料(详见第三章评标办法要求及资信标格式要求)。
3.1.4商务标主要内容包括下列内容：
（1）法定代表人资格证明书
（2）法定代表人授权委托书
（3）投标函
（4）投标函附录
（5）投标承诺书
（6）联合体协议书
（7）招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)。

3.1.5 招标公告（或投标邀请书）规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本须知第3.1.4(6）目所指的联合体协议书。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4投标人的设计费报价应包括投标人完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务的全部费用。
3.2.5投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及设计周期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
3.2.6投标人的投标报价包括中标后按评标委员会、招标人及有关审定部门的意见修改、优化设计方案所需的费用，招标人不另外单独支付；
3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子邮件）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。
3.4  投标担保
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标担保，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标担保的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标担保的退还：
（1）未中标单位在中标通知书发出后退还。
（2）中标单位在合同签订后退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5 资信审查资料
见本章3.1规定及评标办法。
3.6 备选投标方案
3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7  投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖“投标人公章”或“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
（2）投标文件份数及其他要求见投标人须知前附表。
（3）投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.4 业绩证明文件的要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标文件暗标的要求见投标人须知前附表。
3.7.6投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。
4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标担保。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标
5.1 开标时间和地点
开标时间和地点：见投标人须知前附表。
5.2  开标程序
开标程序：见投标人须知前附表。
5.3  开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.4  特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.  评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.  合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.3 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4  履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.6 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿，按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。 招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
8.2 不再招标
见须知前附表。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议和投诉
9.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省规定及杭州市城乡建设委员会关于印发《杭州市房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动投诉处理暂行办法》【2013 】204 号的通知。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。
10.  需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法
设计综合评估法
设计综合评估法是指对通过资格审查的投标人采用百分制记分法分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分从高到低推荐中标候选人。
总分=技术分（70分）+资信分（10分）+商务分（20分）
1、 评标程序
第一阶段评审：  （一）资格审查 、  （二）技术评审
第二阶段评审：（三）初步评审、（四）资信评审、（五）商务评审 
（六）推荐中标候选人
二、资格审查
    评标委员会对投标人的投标资格进行审查。存在下列情形之一的，资格审查不通过的，否决其投标： 
（一）投标人不满足招标文件载明的企业资质、业绩条件（若有）的；
（二）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；
（三）投标人被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；
（四）不符合资格条件的其他情形。
三、技术标评审（70分，暗标）
评标委员会对违反暗标规定的技术标评审不予通过，否决其投标。
评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术分为全体评标委员会成员评分的平均值（评分保留一位小数，计算过程保留两位小数）。
技术评审因素主要包含以下内容：
	序号
	子项
	评分标准
	分项
评分值

	1
	规划研读与现状研判

	梳理上位规划对沿江岸线提出的防洪、功能、定位、交通、景观、生态等各项要求，在此基础上，对三江汇地区沿江岸线建设态势、现状特征、存在问题进行判断。
【包含但不限于上述内容】 
准确分析并精确梳理的，得6-8分；
分析基本准确、梳理基本完整的，得3-5分；
分析不准确、梳理不全面的，得0-2分。
	0-8

	2
	防洪江堤线型优化
	细化钱塘江潮汐变化和水文特征规律性研究，为实施钱塘江水体与滩涂的生态修复、堤防与道路改造提供依据。落实地区江堤规划防洪设计标准，针对沿江现状状况与未来发展判断、不同区段线型与区域功能特点，对规划范围内的防洪堤线型进行优化调整，确保三江汇区域防洪安全及探索立体复合的开发新模式。
【包含但不限于上述内容】
研究细化、线型优化合理性强、开发模式立体且新颖的，得6-8分；
研究较细化、线型优化一般、开发模式较新颖的，得3-5分；
研究粗糙、线型优化不合理、开发模式陈旧的，得0-1分。
	0-8

	3
	生态保护与修复
	针对生态破坏较为严重岸线地区，江堤岸线设计要充分协调地区农业生产与生态保护关系，维护沿线区域生物多样性，有针对性地提出生态修复的相关措施；针对江堤外的滩涂地区坚持生态保护为先，统筹江堤线型布局与实施因素，合理判别保护与利用关系。江堤、水岸公园、关联功能设施的建设应充分体现“海绵城市”理念，协调生态、功能、景观关系。
【包含但不限于上述内容】
生态修复措施可行性强、保护与利用关系统筹协调性高、“海绵城市”理念体现充分的，得6-8分；
生态修复措施可行性一般、保护与利用关系统筹协调性较好、“海绵城市”理念体现充分的，得3-5分；
生态修复措施可行性差、保护与利用关系统筹协调性一般、“海绵城市”理念体现不充分的，得0-2分。
	0-8

	4
	功能用地布局
	结合三江汇地区整体功能结构，细化规划区域岸线功能布局，为不同主导功能区段提出岸线地区发展方向，对区段内标志性景观空间、生态绿化空间、各类文化休闲设施，旅游及服务设施等内容进行统筹布局，特殊意图节点可提出概念方案。
【包含但不限于上述内容】
功能布局合理性强、充分统筹布局各类空间与内容的，得6-8分；
功能布局合理、统筹布局各类空间与内容的，得3-5分；
功能布局不合理、各类空间与内容不能统筹布局的，得0-2分。
	0-8

	5
	综合交通组织
	合理组织对外、对内交通流线，协调布局多样交通设施。
【包含但不限于上述内容】
整体兼顾轨道交通、地面交通、水上交通、慢行系统、静态交通，且交通流线合理的，得4-6分；
轨道交通、地面交通、水上交通、慢行系统、静态交通相对协调，且交通流线较合理的，得1-3分；
轨道交通、地面交通、水上交通、慢行系统、静态交通等不协调，且交通流线不合理的，得0分。
	0-6

	6
	人文艺术与旅游服务
	结合地区内丰厚独特的人文特质，统筹考虑规划区域内的旅游品牌与资源利用等。
【包含但不限于上述内容】
充分考虑文化历史，能充分打造经典旅游线路（含水上旅游），充分整合周边旅游资源的，得3分；
文化历史考虑、经典旅游线路（含水上旅游）打造、周边旅游资源整合有所欠缺的，得1-2分；
未考虑文化历史，未能打造经典旅游线路（含水上旅游），未能整合周边旅游资源的，得0分。
	0-5

	7
	“智慧水岸”
	落实5G等新基础设施建设，谋划“智慧水岸”营造。如结合江堤建设，将潮水监测与预警发布，日常设施运营管理，旅游与休闲服务等多样需求进行系统设计，推动水岸设计、建设、运营的全过程的智慧化。
【包含但不限于上述内容】
方案新颖、落地性强、考虑全面的，得4-5分
方案一般、落地性一般、考虑不周全的，得2-3分
方案陈旧、落地性差、考虑片面的，得0-1分。
	0-5

	8
	改建与改造
	针对规划范围内的现状建筑，结合其与江堤空间与功能关系整体谋划，有针对性提出迁建、改建或改造方法，处理好现状保留建筑与水岸空间营造的矛盾。
【包含但不限于上述内容】
拆迁量少、方案新颖、保留建筑的改造方案与周边协调性强的，得4-5分；
拆迁量相对合理，与周边协调不是很好的，得2-3分；
拆迁量大，功能定位与周边协调性很差的，得0-1分。
	0-5

	9
	景观照明
	对水岸江堤空间的照明进行总体谋划，针对功能照明与景观照明不同需求，提出区别对待的照明设计思路与概念方案。
【包含但不限于上述内容】
景观方案能与周边的环境充分协调，布置十分合理的，得3分；
景观方案能与周边的环境较协调，布置相对合理的，得1-2分；
景观方案能与周边的环境不协调，布置不合理的，得0分。
	0-3

	10
	估算总投资
	充分考虑新技术运用和项目的多样性，内容完整、全面、基本准确，技术的经济性以及总投资与本项目表达方式、新科技、新技术的匹配性。
【包含但不限于上述内容】
估算投资与整体方案匹配性高，经济性强的，得3分；
估算投资与整体方案匹配性一般，经济性一般的，得1-2分；
估算投资与整体方案匹配性差，经济性差的，得0分。
	0-3

	11
	研究重点、
难点分析及
对策研究
	针对本项目特点进行重难点分析（三江汇地区沿江岸线分段、分期建设时序。区域开发联动，整体统筹与周边国土空间布局，岸线改造建设与周边区域开发联动关系。），提出的解决问题的对策与方案建议能实际解决项目所要解决的问题具有可操作性和实用性。
【包含但不限于上述内容】
分析准确，可操作性、实用性强的，得6-8分；
分析准确，可操作性、实用性一般的，得3-5分；
分析不准确，可操作性、实用性差的，得0-2分；
	0-8

	12
	投标人的服
务承诺
	设计进度的安排合理性，设计质量、配合工程实
施、提供优质的服务保障
	0-3


四、初步评审
投标文件存在下列情形之一的，初步评审不予通过，否决其投标： 
（一）投标文件未经投标人盖章和法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；
（二）投标函未加盖投标人公章的；
（三）投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的（含投标承诺书）；
（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
   （五）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
（六）投标报价高于最高限价的；
   （七）法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。
五、资信标评审（10分）
评标委员会对通过资格审查、技术标审查、初步评审的投标文件进行资信评审，评审主要因素包含综合实力、类似工程业绩、信用评价等。资信评分由评标委员会统一评分，评分时保留一位小数 。
	序号
	评分项目
	子项
	评分标准
	分项
评分值

	1
	综合实力
	获奖情况
	投标人在2015年1月1日起承担过的类似沿江、沿海、沿湖景观设计或规划方案设计获奖情况，获国家级奖项的得2分，获省级奖项的得1分。
注：提供设计合同及获奖证书复印件加盖公章，以颁发日期为准，只计一个最高奖项。
	0-2

	2
	同类业绩
	类似经验
	投标人自2015年1月1日起承担过类似沿江、沿海、沿湖景观设计或规划方案设计项目的每个得1分，最高得分为4分。
注：业绩要求时间以合同签订时间为准（合同复印件加盖公章）。
	0-4

	3
	项目设计负责人能力
	获奖情况
	设计负责人在2015年1月1日起获省级奖项一个得0.5分，最高1分。
注：提供获奖证书复印件并加盖公章，获奖项目不重复计算分数，以颁发日期为准。同时须提供能体现设计负责人名字的相关合同复印件。
	0-1

	4
	项目团队
	组成情况
	（1）拟派项目负责人具有国家一级注册建筑师或国家注册规划师的得1分； 
（2）项目团队中具有规划师、景观设计师、建筑设计师、水利水电设计工程师的各得0.5分，最高得2分。
注：提供相关资质证书复印件加盖公章。
	0-3


六、商务标评审（20分）
 评标委员会对通过资格审查、技术标评审、初步评审、资信标评审的投标文件进行商务标评审。商务报价得分以有效投标报价与评标基准价的比值计算。若有效投标人＞5个的，以所有有效投标报价去除最高报价、最低报价后的平均值作为评标基准价；有效投标人≤5个的，以所有有效投标报价的平均值；如根据上述计算的平均值低于风险控制价的，以风险控制价作为评标基准价。
当有效投标人＜3个的，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；如判定仍具有竞争力，以最低有效报价为评标基准价。
投标报价等于评标基准价的得满分；
投标报价每高于评标基准价1%扣0.6分；
投标报价低于评标基准价，且高于或等于风险控制价时，每低于评标基准价1%的 扣0.3分；
当投标报价低于风险控制价时，每低于评标基准价1%的扣1.2分。
投标报价每高于或低于评标基准价不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留两位小数。
7、 推荐中标候选人
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，根据排序推荐中标候选人。如投标人总分相同的，以投标报价低的排前；如投标人的投标报价仍相同的，以技术分排名靠前的排前；上述均相同的，由评标委员会抽签确定。
第四章 合同条款及格式
杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案设计合同
合 同 编 号：
委  托  方：杭州市钱江新城建设指挥部
承  接  方： 
协议日期: 

发包人：杭州市钱江新城建设指挥部                  （以下简称甲方）
设计人：              （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，发包人委托设计人承担杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念性方案设计，经双方友好协商现达成以下协议：
1 合同依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 相关建设工程审批文件。
2 项目基本概况
3 项目名称：杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案
设计依据
    3.1 合同所规定的内容。 
    3.2 甲方所提供的《概念规划设计任务书》。 
    3.4 本工程设计图纸的编制方法，应以《国家设计文件编制标准》为准。 
    3.5 设计规范和规定应按照中华人民共和国浙江省或杭州市有关设计规范和设计规定。 
    3.6 采用中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图,以毫米为单位。 
4 设计范围、设计成果
4.1服务范围：
杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案。
若本项目在确认暂时无法获取，但乙方已经完成了设计最终成果并得到甲方的最终确认，则本设计合同服务内容视为完成，甲方应将本合同额全部设计费向乙方结清。
若本项目仍然在积极获取过程中，且乙方已经完成了设计最终成果并得到甲方的最终确认，则待项目获批后，优先考虑乙方为后续设计单位，并将此部分费用并入到总合同内进行支付。
4.2最终设计成果
5 时间周期
中标通知书发出后25日历天内提供初稿，提供初稿后20天内根据招标人意见完成修改并定稿。
6 费用、付款及设计成果
6.1上述阶段设计费用总价为        万元整（大写：           ）。
· 设计任务完成，并经甲方认可后30日内甲方向乙方支付100%的费用，即    万元整。
6.2 甲方将依据如下合同中乙方指定的银行账户以人民币付款：
开户名：

开户银行：
银行帐号：
7 双方权利义务
7.1 甲方权利义务
    7.1.1甲方按本合同规定的内容，向乙方提交设计所必需的资料和文件作为乙方设计的依据，并对其完整性和正确性负责。
7.1.2 甲方需对乙方每阶段提交的成果提供书面的修改确认函及成果确认函，以便于乙方根据确认函开展下一阶段的工作。
在设计过程中，乙方对于甲方针对本项目合理的质量及进度要求应该给予积极配合，满足甲方合理的管理要求。
7.1.3甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费。在设计过程中，如因甲方的需要，对已确认的设计要求作出重大方案修改，而造成乙方增加额外设计工作量，费用由甲方负责，具体数额由甲乙双方另行协商确定。
7.2乙方权利义务
7.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求按时提交质量合格的设计资料。
7.2.2设计人按合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，不得拖延。 
7.2.3设计人在设计阶段应向甲方提供技术经济分析资料，并严格进行限额设计。
8 违约责任
8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，对设计人已进行的设计工作，经核实后，按实际工作量支付设计费。
8.2 由于任一方的其他违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的损失。
9  其他
9.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.2 乙方制订的工作计划表经甲乙双方确认后视为合同的附件，作为设计进度控制的依据。
9.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
9.3 本合同一式陆份，双方各半执存。 
9.4 本合同经双方签字盖章后生效。
9.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
------------------------------------------------------------------
发包人（甲方）：                            设计人（乙方）： 
杭州市钱江新城建设指挥部                        
单位地址：                                 单位地址： 
法定代表人：                               法定代表人：
签订合同代表 （签字）：                     签订合同代表（签字）：
日期：                                     日期：
第五章  发包人要求（任务书）
《杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案》设计任务书
一、项目概况
1.项目名称 TC "1. 项目名称" \f C \l "1" 
杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案
2.项目概况
当前，我国进入生态文明新时代，城市发展与建设应充分重视生态文明思想，尊重自然、顺应自然、保护自然，进而增值自然价值和自然资本，实现经济、社会、文化和自然的协调可持续发展。三江汇区域是杭州历史与未来的交汇地带，历史上该地是“富春山居图”的开卷之地、吴越文明交织之所。如今，作为杭州市未来城市发展的重点区域之一，新时期三江汇地区将承载探索人与自然和谐共生的山水营城模式、“未来城市”实践的杭州样本，其沿江岸线的改造提升，为三江汇沿江岸线提供示范指引。
历史上，钱塘江的捍海堤防一直是保护城市的生命线工程，是两岸居民生活不可逾越的边界。进入新时代，武汉江滩、黄浦江沿岸等一个个生动的案例昭示着江堤地带的新价值。作为生态文明发展新时代新要求，钱塘江两岸应该成为“拥江发展”的重要抓手，借助钱塘江海塘安澜工程作为省市“十四五”重点项目之一、大堤提升改造建设即将实施的机遇，按照韧性城市、海绵城市新理念，整合堤、岸、水、路、绿等要素与空间，营造文化魅力与市民活力相融的沿江公共空间。
考虑到“三江汇”未来城市实践区沿江地区既有较大未开发空间，也有绿心公园建设、蚂蚁集团用地开发等近期启动项目，还存在小具规模的已建板块，为了衔接国土空间规划，为下一步三江汇地区沿江空间高品质发展、绿心公园的高质量保护建设奠定基础，从规划引领和底线约束的角度推动美丽杭州建设，实践生态文明新时期的发展建设路径，由杭州市拥江发展领导小组办公室组织开展本次《杭州市三江汇区域防洪堤综合提升改造概念方案》规划设计方案征集工作。
3.设计范围 TC "2. 规划范围与侧重点" \f C \l "1" 
本次规划工程涉及堤防总长约31.4km，其中北岸为珊瑚沙围堤2km、上泗南北大塘24.3km，南岸为许贤北塘2.7km、元宝沙2.4km。规划范围为江堤及其防护绿带和沿江重要的城市功能片区（如沿江公园，广场、公共中心等），研究范围为18.13平方公里，其中水域面积5.30平方公里（见附图1）。
二、技术要求
1、总体要求
   概念方案应从打造钱塘江“世界级滨水岸线”目标出发，充分认知三江汇地区独特水文条件与人文价值，将防洪堤整体创新设计与高品质滨水岸线空间建设充分融合，将三江汇滨水岸线打造为“安全水岸、生态水岸，人文水岸，艺术水岸，活力水岸”。
2、设计原则
（1）安全优先原则
三江汇地区是钱塘江河口的河流段与河口段的交界河段，受富春江、浦阳江径流及钱塘江河口潮汐共同作用，水文条件复杂，岸线堤防设计中应始终将保障安全放在首位。
（2）生态优先原则
站在生态文明的角度，强调以自然为本，体现人与自然和谐共生的生命共同体关系，以保护自然环境为先，通过合理的、弱干预、景观化的人工改造取得人与自然环境的共融。
（3）协同发展原则
从岸线与三江汇“未来城市”实践区协同发展的关系入手，衔接国土空间规划，积极协调好农业生产保障、生态环境保护与人的行为活动之间的关系，统筹城市多维度空间深度发展和融合，处理好堤内外空间、功能、交通、景观以及生态的关系。 
（5）场景营造原则
以文化价值、审美价值为引领，挖掘地区深厚人文文化资源，将唐诗之路、名人文化、艺术景观融合到沿江岸线景观塑造中，积极探索滨水空间场景营造，打造比肩西湖的人与自然和谐的新典范。
（6）可操作性原则
应积极研究岸线的开发建设、运营管理模式，为利于沿江岸线下一步有效的保护和开发实施提供可操作的规划指导。
3.设计深度
地区研究层面设计深度达到控规方案深度（控规方案深度：仅为表达江堤与周边城市腹地的用地衔接方案设想深度即可，主要强调江堤与城市腹地功能的各项功能衔接的必要考虑，并非是法定控规要求的设计内容与深度要求）。结合未来发展需求与区域特征，统筹衔接国土空间规划和现状建设情况，提出钱塘江沿线整体布局方案。
江堤岸线层面设计深度达到概念方案深度。基于目标与问题导向，针对沿江岸线的发展诉求而产生的一系列现实问题，对以江堤为核心的岸线空间提出概念设计方案。
4、设计要点
（1）规划研读与现状研判
梳理上位规划对沿江岸线提出的防洪、功能、定位、交通、景观、生态等各项要求，在此基础上，对三江汇地区沿江岸线建设态势、现状特征、存在问题进行判断，梳理应对发展而面对的机遇与挑战。
（2）防洪江堤线型优化
细化钱塘江潮汐变化和水文特征规律性研究，为实施钱塘江水体与滩涂的生态修复、堤防与道路改造提供依据。落实地区江堤规划防洪设计标准，针对沿江现状状况与未来发展判断，对规划范围内的防洪堤线型进行优化调整，确保三江汇区域防洪安全。
（3）生态保护与修复
以生态岸线建设为目标，开展沿线地区生态价值评估，提出维护岸线特殊生态资源的策略，整体提升堤岸布局的生态性水平。针对生态破坏较为严重岸线地区，江堤岸线设计要充分协调地区农业生产与生态保护关系，维护沿线区域生物多样性，有针对性地提出生态修复的相关措施；针对江堤外的滩涂地区坚持生态保护为先，统筹江堤线型布局与实施因素，合理判别保护与利用关系。江堤、水岸公园、关联功能设施的建设应充分体现“海绵城市”理念，协调生态、功能、景观关系。
（4）功能用地布局
结合三江汇地区整体功能结构，细化规划区域岸线功能布局，为不同主导功能区段提出岸线地区发展方向，对区段内标志性景观空间、生态绿化空间、各类文化休闲设施，旅游及服务设施等内容进行统筹布局，特殊意图节点可提出概念方案。
（5）堤防断面设计
基于地区分段防洪标准与要求，针对不同区段线型与区域功能特点，堤防断面设计应探索立体复合的开发新模式。堤防断面设计应提供多方案比较，避免单一工程化设计。
（6）综合交通组织
合理组织对外、对内交通流线，协调布局多样交通设施。在规划既定的区域交通框架下，提出解决江堤与沿江道路冲突问题的优化方案；充分衔接周边城市道路，建立岸线与周边功能板块的对外便捷联系路径，有效提升江边的交通可达性；结合江堤设计，完善水岸地区慢行系统，建立可停留，高品质的游憩系统；综合考虑沿江地区出行静态交通设施布局，融合堤防整体设计，强化水岸地区的交通设施服务水平；结合钱塘江水上旅游规划设想，综合考虑规划区域内的水上旅游码头，合理组织水上旅游线路。
（7）人文艺术与旅游服务
结合地区内丰厚独特的唐诗之路、名人荟萃的人文特质，在岸线设计中应充分继承保护历史人文资源，创新表达方式，将诗意山水文化体验与现代艺术表达相融合，创造独特三江汇韵味的“艺术水岸”场景；关注水岸地区的艺术节事活动策划，将多样艺术活动需求融入到水岸地区空间设计中；统筹考虑规划区域内的旅游品牌与资源利用，组织多样的活力水岸旅游方式，合理设置旅游相关配套服务功能设施，建立体现钱塘江旅游品牌的旅游体验节点与标志空间，提出地区内旅游日常与节事的活动引导；
（8）“智慧水岸”
落实5G等新基础设施建设，谋划“智慧水岸”营造。如结合江堤建设，将潮水监测与预警发布，日常设施运营管理，旅游与休闲服务等多样需求进行系统设计，推动水岸设计、建设、运营的全过程的智慧化。
（9）景观照明
对水岸江堤空间的照明进行总体谋划，针对功能照明与景观照明不同需求，提出区别对待的照明设计思路与概念方案。
（10）改建与改造
针对规划范围内的现状建筑，结合其与江堤空间与功能关系整体谋划，有针对性提出迁建、改建或改造方法，处理好现状保留建筑与水岸空间营造的矛盾。
（11）经济估算
依据概念方案提出经济估算。经济估算应提供总体估算和分项估算，分项估算应包含江堤以及附属设施等主要功能设施。
（12）实施建议
明确分期建设时序，提出三江汇地区沿江岸线分段、分期建设时序。区域开发联动，整体统筹与周边国土空间布局，提出岸线改造建设与周边区域开发联动关系。
三、成果要求
1、成果文册
本次方案成果由设计说明书和图纸，成果应符合技术文件规定的深度要求。
（1）设计说明书
（2）图件包含但不限于以下内容
1）区位分析图2）总体平面图、3）功能布局图4）堤防岸线图、5）交通体系规划图、6）主要堤岸断面图、7）景观体系规划图、8）重要节点详细设计图若干、9）其他图纸
2、关于本项目成果的其他要求
（1）．所提供的全部成果须包含以上工作内容的电子文件光盘2份（内容包括文本文件、DWG文件、JPG文件等），A3格式文字说明及图集全本5套，其中1套为正本，须署名盖章并密封，其余为副本，不得署名或标识。
（2）.全部设计成果应制做成电子文件，文本文件采用doc、PPT等通用软件格式；平面图文件必须同时提供dwg格式文件。电脑渲染图等图片的电脑文件应采用中国通用的应用软件制作。所有文件均须为可编辑形式，且须保证足够打印A0图纸的分辨率。
附件：资料清单
1、规划范围图
2、《三江汇·杭州“未来城市”实践区发展战略与行动规划》
3、现状堤防情况
4、现状影像图
第6章 知识产权及相关法律问题
1、所有提交设计方案一律不退回，招标单位支付投标补偿费的有权使用其成果。所有提交方案署名权属原设计单位，其他权利归招标单位。
2、设计成果公布前，除招标单位及其授权单位之外，任何单位和个人无权以任何形式公开展示、利用有效招标设计成果。如违反此项规定，招标单位有权将其所应得补偿金及奖金作为违约金扣除，以补偿因此产生的损失。
3、招标单位有权和义务在评审结束后公布评审结果，并通过媒体、杂志或其他形式介绍、展示设计作品及其评价。
4、各投标设计单位提交的设计成果应保持原创性，不得包含任何侵犯第三方知识产权的材料，由此产生的后果由投标设计单位承担。如违反此项规定，投标人应当向招标人返还其已得补偿金及奖金，招标人并保留追究投标单位因此给招标人带来的经济、声誉等损失的权利。
5、在招标过程中，由招标单位提供的所有基础资料（包括文字、图纸、电子数据）的版权均受法律保护，除为本项目使用外，不作其他用途，任何未经招标单位同意的拷贝、修改、传播、公开发布等行为，都将承担法律责任。
6、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
7、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担所涉及的一切费用。
8、投保人在未经招标人书面允许的情况下，不得擅自将自己的投标方案和他人的方案对外公布。如发生此类情况，该投标人将被列入钱江新城管委会限制投标名单。限制时间根据社会影响程度由招标人确定。
第七章  投标文件格式
一、投标文件资格审查格式
二、投标文件技术标格式
三、投标文件资信标格式
四、投标文件商务标格式
设计投标文件
（封面）
工程名称：                                           
投标文件内容：     投标文件资格审查格式   
投标人：             （盖公章）                
法定代表人或委托代理人：         （盖章或签字）   
日期：             年      月       日


目录

一、本项目需要的资格条件材料（营业执照、资质证书、联合体协议等）；
二、资格业绩材料（若有）；
三、投标担保（若有）；
四、投标人认为需要提交的其他资料（以满足招标公告资格条件为准）。
设计投标文件
（封面）
工程名称：                                           
投标文件内容：     投标文件技术标格式     
投标人：             （盖公章）                
法定代表人或委托代理人：         （盖章或签字）   
日期：             年      月       日
设计投标文件
（封面）
工程名称：                                                                 
投标文件内容：            投标文件资信标格式           
投标人：                            （盖章）                          
法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）     
日期：        年          月        日
目    录
一、投标人一般情况（表1需要准确详细填报）
二、拟投入主要设计人员汇总表（表2）
三、拟投入主要设计人员工作简历表（表3）
四、原创设计声明（表4）
五、招标人要求提交的其他资料。
表1  投标人基本情况表
	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	设计单位组织机构简介：
（部室划分、各部室人数、中高级职称、设计师等人数）
企业组织机构框图附后



投标人：                            （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日
表2  拟投入主要设计人员汇总表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职 称
	专 业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                            （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日
表3  拟投入主要设计人员工作简历表
	姓
名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日
表4   原创设计声明
致（招标人）：
本投标人           （单位名称）郑重声明：本次投标的       项目的设计成果，是本投标人独立创作设计所取得的原创成果。
本投标人完全意识到本声明的法律结果由本公司承担，特此声明。
原创方案负责人签字：
投标人：（盖章）
  年   月   日
设计投标文件
（封面）
工程名称：                                                                 
投标文件内容：                投标文件商务标格式           
投标人：                            （盖章）                          
法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）     
日期：        年          月        日
目录
1、 法定代表人资格证明书
2、法定代表人授权委托书
3、投标函
4、投标函附录
5、投标承诺书
6、联合体协议书
7、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                                  
地    址：                                                                  
姓    名：       性别：         年龄：             职务：               
系                 的法定代表人为                                项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：（盖章）                                                
日期：            年            月            日
法定代表人授权委托书
本人作为       （投标人名称）     的法定代表人，在此授权我公司的   （授权代表姓名）    ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。
本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字）      性别：           年龄：             
身份证号码：                                     职务：           
投标人：                                        （盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日
投标函
 （建设单位）：
我方已仔细研究了

（工程名称）设计招标项目招标文件的全部内容， 愿意以人民币（大写）
元（¥

元）的投标总报价，设计服务期      日历天（其中：方案设计：      日历天，深化设计：      日历天，施工图设计：      日历天），按合同约定完成设计工作。设计负责人为：             。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我司已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2、一旦我司中标，我司将按照投标文件中的承诺组建项目前期工程咨询、设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部前期咨询工作、设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函中承诺的项目设计服务期完成咨询、设计并提供相应的服务。
3、我司同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我司将受此约束。
4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、同意将本次投标文件中的技术方案等设计成果文件应用于本工程。
投标人：                     （盖章）                      
地址：                                         邮编：            
电话：                                         传真：            
法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）          
日期：            年           月          日
投标函附表
	各设计阶段
	所需费用
	备注

	方案设计
	
	

	初步设计
	
	

	施工图设计
	
	

	施工配合
	
	

	其他
	
	

	合计
	￥                      元（小写）

	投标报价（大写）
	


注：①本投标报价表应作为投标函附件之一。
②所报费用应包含可能发生的前期现状调查、设计费用、咨询服务费、交通和食宿费用等所有费用。
③各投标人可自行分项报价，如有必要可另附报价说明
投标人：                （ 盖章）                        
地址：                                         邮编：         
电话：                                         传真：         
法定代表人或授权委托人：               （盖章或签字）         
日期：        年        月         日
投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理并被没收投标保证金，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格并被没收投标、履约保证金；
2. 承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
4、承诺按照投标文件派驻管理人员，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。
法定代表人（签字或盖章）：          
投标人（盖章）：
                                            年    月    日



