钱江新城2026年度零星维修工程

招  标  文  件

招标编号：022026020602001

招标人： 杭州市钱江合晟控股发展有限公司（盖章）

招标代理机构： 浙江中际工程项目管理有限公司 （盖章）

日期：2026年2月

目  录

第一章

招标公告

第二章  前附表及投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  本工程招标范围

第六章  招标人针对本工程的特殊要求

第七章  工程量清单编制

第八章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

招标编号：022026020602001

杭州市钱江合晟控股发展有限公司 委托 浙江中际工程项目管理有限公司 ，对 钱江新城2026年度零星维修工程 进行公开招标。欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的国内法人参加投标。

1、项目概况：

（1）项目名称：钱江新城2026年度零星维修工程

（2）实施地点：钱江新城区域范围内

（3）工期要求：合同签订之日起一年。

2、资格要求：

（1）具有施工总承包企业建筑工程(新)三级及以上资质；【证明材料：建设行政部门核发的《建筑业企业资质证书》的复印件或扫描件】

（2）拟派项目经理具备建筑工程二级及以上建造师资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书；【证明材料：建造师注册证书、B类证书的复印件或扫描件】

（3）投标人须提供自2023年1月1日（时间以竣工验收记录或竣工验收报告为准）类似项目业绩（类似业绩指：房屋建筑维修或年度维修项目）无类似的投标人资格审查将不予通过作废标处理。

证明材料：①同时提供合同、中标证明（中标通知书或直接发包证明）、竣工验收证明，三者缺一不可。上述证明材料至少其中有一项应体现项目特征、规模。③业绩时间以竣工验收时间为准。

（4）本项目不接受联合体投标。

3、投标报名及招标文件获取方式：

投标单位在公告发布之日起至投标截止时间前请通过钱江新城建设管委会网站（www.hzyjfz.cn）下载相应资料；

4、投标截止时间及开标时间、地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2026年3月2日10时00分；

（2）投标及开标地点：杭州市钱江路637号钱江新城管委会16楼会议室（如有变更，另行通知）。

5、招标人联系方式

招标人：杭州市钱江合晟控股发展有限公司

地  址：杭州市钱江路637号

联系人：金工       联系电话：0571-88899783

6、代理机构联系方式

招标代理：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦8楼

联 系 人：李洋      联系电话：13989824561

招  标  人：杭州市钱江合晟控股发展有限公司

招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2026年2月9日

# 第二章  前附表及投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1 | 项目名称 | 钱江新城2026年度零星维修工程 |
| 1.1.2 | 项目地点 | 钱江新城区域范围内 |
| 1.2 | 招标人 | 名 称：杭州市钱江合晟控股发展有限公司 地 址：杭州市钱江路637号 联系人：金工 联系电话：0571-88899783 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江中际工程项目管理有限公司 地 址：杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦8楼 联系人：李洋 联系电话：13989824561 邮箱：237729416@qq.com |
| 1.4 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.5 | 招标范围 | 本工程招标范围为杭州市钱江新城建设管理委员会或其下属公司委托的物业管理区域范围内2026年度实施的零星维修工程, 包含房屋建筑外立面、卫生间、阳台、地下室及室外管线、管网、井盖等维修，或发包人下达的其它零星任务，具体内容以发包人签发的任务单为准。 |
| 1.6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.7 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 1.8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.9 | 工期 | 合同签订之日起一年。 |
| 1.10 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
| 1.11 | 踏勘现场 | √不组织，招标人不统一组织踏勘现场，所有投标单位自行前往。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.12 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.13 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2026年2月24日17：00前，以传真形式提交需答疑的文件至招标代理机构，并提交电子版至邮箱237729416@qq.com，联系人：李洋, 联系方式：13989824561。提疑回复将在2026年2月26日17：00前在钱江新城建设管委会网站（www.hzyjfz.cn）发布。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年3月2日10时00分（北京时间） |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件提供的格式签字或盖章。 投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子文档一份（含投标文件全部内容，可采用PDF或word或Excel等形式，盖章无要求，但必须与正本内容一致） |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2.1项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： √不分册装订 □分册装订，共分 / 册，分别为： 投标函，包括 / 至 / 的内容 商务标，包括 / 至 / 的内容 技术标，包括 / 至 / 的内容 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州市钱江路637号 招标人名称：杭州市钱江合晟控股发展有限公司 （ 正本或副本） 项目名称 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地址：杭州市钱江合晟控股发展有限公司 16 楼会议室（杭州市钱江路637号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 时间：2026年3月2日10时00分 地址：杭州市钱江合晟控股发展有限公司 16 楼会议室（杭州市钱江路637号） |
| 5.1.2 | 开标时 应携带的资料 | 投标人在投标时应携带法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件）、项目经理身份证原件、保证金提交收据原件或复印件。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.密封情况检查：由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况。 2.开标顺序：按照后送达先开的顺序 系数抽取： 招标人在开标会现场随机抽取 经评审的最低投标价法：下浮系数3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%（房屋建筑3%～6%取值均匀分布）。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和随机抽取的技术、经济方面的专家组成，组成人数为5人（含）以上单数，其中有关技术、经济方面专家人数不少于成员总数的三分之二。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是，确定1名中标人 |
| 7.3 | 履约担保 | 投标人提供的履约担保金额为合同总价的2%，担保方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/现金转账； 为防止投标人低价抢标，最高限价的 80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额担保。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 投标报价方式 | 综合单价法 |
| 8.2 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 8.3 | 投标样品 | 无 |
| 8.4 | 调价函 | 招标人不接受任何形式的调价函 |
| 8.5 | 最高限价 | 1.最高投标限价79.4844万元； 2.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的80％作为风险控制价，即63.5875万元。 |
| 8.6 | 备注 | 1、如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的时间前同时向监督部门、招标人、招标代理机构书面反映，逾期不再受理对招标文件的条款提出质疑； 2、所需有效身份证原件可以是港澳通行证或护照； 3、本招标文件中出现的时间均指北京时间，文件中除带“★”以外的加粗文字仅以提示之用。 |

### 1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

### 1.2招标人

见投标人须知前附表。

### 1.3招标代理

见投标人须知前附表。

### 1.4资金来源

见投标人须知前附表。

### 1.5招标范围

见投标人须知前附表。

### 1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

### 1.7资格审查

见投标人须知前附表。

### 1.8投标人资质条件、能力和信誉

见投标人须知前附表。

### 1.9计划供货时间

见投标人须知前附表。

### 1.10质量要求

见投标人须知前附表。

### 1.11踏勘现场

1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.12投标预备会（本项目不召开）

见投标人须知前附表。

### 1.13分包（本项目不允许分包）

### 1.14投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章

招标公告

第二章  前附表及投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  本工程招标范围

第六章  招标人针对本工程的特殊要求规范要求

第七章  工程量清单编制

第八章  投标文件格式

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3 天，相应延长投标截止时间。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.1.4招标文件中所指的“合同”除特别说明外，指 “零星维修工程合同”。

### 3.2投标文件的组成

3.2.1投标文件由投标文件商务部分格式、技术部分格式和投标人资信情况三部分文件组成。

3.2.2商务部分格式主要包括下列内容:

（1）法定代表人资格证明书（附件一）

（2）投标文件签署授权委托书（附件二）

（3）开 标 委 托 书（附件三）

（4）投标函（附件四）

（5）投标函附录（附件五）

（6）投标承诺书（附件六）

（7）工程量清单及计价表式：（附件七）

工程量清单封面

工程量清单编制说明

投标总价封面

工程量清单报价说明

表1-1-1  工程项目报价汇总表

表1-1-2  单位工程报价汇总表

表1-2    分部分项工程量清单及计价表

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目（基本费和施工扬尘污染防治增加费）清单及计价表

表1-4  其他项目清单及计价表

表1-4-1  计日工表

表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

表1-5  主要工日价格表

表1-7  主要机械台班价格表

（8）工程量清单报价分析表

表2-1    分部分项工程项目清单综合单价分析表

表2-2    措施项目清单分析表

表2-3    综合单价工料机分析表

（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）

表2-4    措施项目工料机分析表

（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）

表2-5   临时宿舍取暖降温等费用分析表

（9）投标保证金提交函及基本财产开户许可证复印件（如有）

（10）招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无格式，需要时由招标人用文字提出）

投标报价需要的其它资料（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出）

3.2.3技术部分主要包括下列内容:

（1）组织设计

a.主要方法；

b.工程投入的机械设备情况、主要机械进场计划；

c.劳动力安排计划；

d.确保工程质量的技术组织措施；

e.确保安全生产的技术组织措施；

f.确保文明的技术组织措施；

g.确保工期的技术组织措施；

h.总平面布置设计。

3.2.4投标人资信情况

投标人资信情况包括:

（1）投标人一般情况（包括：企业简介、营业执照、税务登记证、资质证书（如有）、建造师证书（如有）等）；

（2）业绩汇总表；

（3）近年财务状况表；

（4）项目管理班子配备。

a.项目管理班子配备情况表；

b.建造师（项目负责人）简历表；

c.项目技术负责人简历表；

d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。

（5）满足投标人资格条件而提供的证明材料；

（6）招标人要求提交的其他资料。

（7）本项目为 资格后审 项目，投标单位的资格将在评标阶段审查，请务必在投标文件中提供以下资料，缺少其中任何资料将导致 投标文件被否决 ：

1）营业执照

2）资质证书

3）企业安全生产许可证（须在有效期内）

4）A类证书、B类证书、C类证书、安全生产副经理任命文件（须在有效期内）

5）建造师证书（建筑工程二级及以上）

6）类似工程业绩

### 3.3投标报价

3.3.1本项目的工程量清单的投标单价采用投标人须知前附表8.1条款所规定的方式进行报价；

3.3.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.3.3投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.3.4投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

3.3.5投标人应自行前往施工现场进行实地踏勘，为满足施工所需条件而采取的一切安全措施，由此产生的费用应计入其他技术措施费用中，否则视同已包括在相应的报价中，中标后不作调整；

3.3.6除非合同中另有规定，投标总价应在要求工期内完成招标范围全部工程内容的所有费用均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

3.3.7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.3.8除非本招标文件对工作量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工作量清单中的项目和数量进行报价。投标最高限价见本须知前附表。如招标工作量清单与招标图之间明显有较大出入，投标人有义务通知招标人及时对工作量清单予以统一调整。

3.3.9投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工费等措施费用必须充分保证，规费、税金、农民工工伤保险按省市建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准计算，安责险需按相关主管部门要求进行购买，费用包含在投标总价中，结算时不另增加费用。

3.3.10投标人报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。

3.3.11投标人须充分考虑维修范围内场地的使用现状，不得扰民。相关费用应在报价中充分考虑，结算时不得要求增加相关费用。

3.3.12分项工程中的工程量清单描述应计入综合单价报价。

★3.3.13零星人工综合单价不得超过240元/工日，否则作无效标处理。

3.3.14其他要求：

（1）凡招标文件中要求进入报价的费用若在投标单位投标文件中不体现，均视同优惠或已进入投标总价。

（2）本项目施工范围涉及需要与有关部门备案的，由投标人负责完成备案手续，招标人协助，费用计入总价。

（3）投标人必须按市建委“杭建工发[2011]318号”通知要求，加强工程运输车辆的管理，凡涉及本工程运输车辆的安全责任由投标人自行负责，有关费用在投标报价中计入。

（4）本工程严禁挂靠（借用）、转包、违法分包等违法、违规行为，一旦发现，招标人将按照《杭州市钱江新城建设管理委员会关于预防及解决挂靠（借用）等违规行为的实施办法（试行）》制度进行界定与处置，要求各投标单位在投标文件中提交相应承诺书，承诺本项目不存在挂靠（借用）、转包、违法分包等违法、违规行为。

3.3.15投标人的投标报价，应是完成招标文件所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

3.3.16投标报价和中标后的货款均以 人民币 结算和支付。

### 3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5投标保证金

3.5.1投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。招标人可根据本须知第3.5.6条规定的条件予以没收投标保证金或投标保函。

投标人必须将保证金从其企业所在地基本账户转到招标文件指定的保证金专用账户。

3.5.2投标人应按要求提交投标担保，并采用下列投标保证金形式:

a.电汇；

3.5.3投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标保证金手续。投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

投标单位在交纳保证金时，需在进帐凭证上明确用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实,所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。

对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.5.4招标项目中标通知书经备案后，该项目未中标单位的投标保证金即可退付手续(无息)。

3.5.5中标人的投标担保，在中标人按本须知第7.4条规定签订合同并按本须知第7.3条规定提交履约担保后3日内予以退还；

3.5.6如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人拒绝按本须知规定修正标价；

(3)投标人无故放弃中标资格的；

(4)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围、针对本工程的招标人特殊要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份， 副本四份，详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别A4规格装订成册，并编制目录，逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

### 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本应分开密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2投标人在投标时应随身携带下列资料提交招标代理人：

法定代表人或委托代理人有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件）。

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

5.1.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，清点投标文件正、副本数量。数量符合招标文件要求的进行开标、评标；数量不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认。公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（8）开标结束。

5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。
    投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：
　 （1）投标人代表未能参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；
　（2）授权代表在投标文件递交截止时间前未能出示有效的投标授权书原件的；
　（3）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
　（4）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；
　（5）投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金的； 
　（6）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

### 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3履约担保

7.3.1在签订合同后7个工作日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内签订施工合同。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

经评审的最低投标价法

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

经评审的最低投标价法应先对投标人进行资格审查，以通过资格审查的投标人依次进行合理低价审查、符合性评审、技术标评审、商务评审，经评审后报价最低的投标人推荐为中标候选人。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标程序

（一）资格审查

（二）合理低价审查

（三）符合性评审

（四）技术标评审

（五）商务评审

（六）推荐中标候选人

（七）提出技术优化建议

- 资格审查

投标人存在以下否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的；

②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

③投标报价高于最高限价的；

④存在法律、法规、规章规定的其它资格审查否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）。

- 合理低价审查

（一）合理最低价的确定：

1、通过资格审查的投标人≥5个的，先对通过资格审查的有效投标人的投标报价由低到高依次排序，去除投标报价最高的20%个和最低的20%个（四舍五入），然后进行算术平均，将算术平均值下浮一定比例后得出合理最低价；

通过资格审查的投标人＜5个的，对通过资格审查的有效投标人的投标报价进行算术平均，将算术平均值下浮一定比例后得出合理最低价；

2、房屋建筑下浮比例范围为3%～6%，市政工程下浮比例范围为3%～8%，具体数值在招标文件中明确，并依据招标文件规定的方式在开标环节由招标人随机抽取，下浮比例范围由建设行政主管部门定期动态调整。

（二）低于合理最低价的投标人，合理低价审查不予通过，不再进行下一步评审。

- 符合性评审

对通过资格审查、合理低价审查的投标人中，选择报价最低的投标人3个（如存在报价相同的情况，由评标委员会随机抽取确定）进行符合性评审。投标人存在以下情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，符合性评审不予通过，否决其投标。

①投标文件未按招标文件规定的格式要求盖章的；

②投标文件未按招标文件规定的格式要求经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；

③投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的（含投标承诺书）；

④投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

⑦投标文件不能满足招标文件载明的工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑧项目管理班子配备不能满足要求的：（1）C类证书专职安全生产管理人员配备不符合规定的；（2）拟派驻现场关键岗位人员的合同、社保缴纳证明不符合要求的；

报价最低的投标人3个在符合性评审中被否决投标的，再对通过合理低价审查的报价次低的投标人的投标文件进行评审，依次类推。

有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

- 技术标评审：

对通过资格审查、合理低价审查、符合性评审的投标人，进行技术标评审。投标人存在以下技术标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。

①关键施工技术方案不可行的；

②生产措施存在重大安全隐患的；

③主要施工机械设备不能满足施工需要的；

④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑥存在法律、法规、规章规定的其它技术标评审否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）；

⑦其他：/。

注：对于法律法规及招标文件无明确规定的，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意否决。

报价最低的投标人3个在技术标评审中被否决投标的，再对通过合理低价审查的报价次低的投标人的投标文件进行评审，依次类推。

有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

- 商务评审

对通过资格审查、合理低价审查、符合性评审、技术标评审的投标人，进行商务评审。投标人存在以下商务标评审否决情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务评审不予通过，否决其投标。

①安全文明施工费用报价低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件（即按照《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函（2025）320号））的弹性费率下限计算值的；

②标化工地增加费未根据招标文件明确的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报的；

③规费、税金报价不符合现行规定的；

④企业管理费报价低于建设行政主管部门规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限20%的；

⑤改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

⑥改变招标文件明确的暂定不竞价内容的；

⑦经评标委员会认定的投标报价低于成本价的；

⑧投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

⑨工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工方案明显不匹配的；

⑩投标报价错误累计达到或超过原总报价0.5%时，将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作否决投标处理；

⑪投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的；

⑫存在法律、法规、规章及规范性文件规定其它商务标评审否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）。

⑬其他：零星人工综合单价不得超过 240 元/工日 。

报价最低的投标人3个在商务评审中被否决投标的，再对通过合理低价审查的报价次低的投标人的投标文件进行评审，依次类推。

有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

- 推荐中标候选人

通过商务评审的投标人3个，按报价从低到高的顺序推荐为中标候选人，中标候选人数为1人。

- 提出技术优化建议

评标委员会对中标候选人的技术标进行评审并提出优化建议。中标人应在施工组织方案中充分考虑优化建议。

第四章  合同条款及格式

发包人：杭州市钱江合晟控股发展有限公司（以下简称甲方）

承包人：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。

第一条  工 程 项 目

一、工程名称：钱江新城2026年度零星维修工程

二、工程地点：杭州市钱江新城范围内

三、承包范围和内容：本工程招标范围为杭州市钱江新城建设管理委员会或其下属公司委托的物业管理区域范围内2026年度实施的零星维修工程, 包含房屋建筑外立面、卫生间、阳台、地下室及室外管线、管网、井盖等维修，或发包人下达的其它零星任务，具体内容以发包人签发的任务单为准。 。

三、合同有效期

合同有效期为：合同签订之日起一年。

四、承包方式： 包工包料

五、本项目合同形式为固定综合单价合同，根据实际完成的工程量进行结算。合同金额暂定：（大写）               元整（小写 ¥           元）。

上述费用已包含乙方施工过程中所需的人工费、材料费、机械费、差旅费、食宿费、安全措施费、能耗费等一切费用，除此之外，甲方无需支付其他任何费用。

第二条  双方权利与义务

一、发包人职责：

1、组织现场看线交底及技术交底；办理工程随工验收签证。

2、提供施工场地。

3、组织施工图纸交底会审及竣工验收。

二、承包人职责：

1、发生维修任务时，承包人凭《维修任务单》积极上门踏勘，与用户协商，制定维修计划和方案，并经发包人确认后进行维修。在维修前后承包人须对维修部位现状拍照。

2、维修任务完成后须填报工程量确认单，须经发包人书面审核确认。

3、承包人确保工程质量，确保在协商工期内完工。

4、负责文明施工、安全生产、环境保护等措施，保证工程质量和现场文明安全；在施工中发生的人身损害、财产损失等安全责任事故或与用户、业主间的纠纷由承包人承担全部责任。

5、施工用水、电由承包人自行解决，水、电费已含在合同价款中。

6、建筑垃圾及多余渣土需按法律法规及政府相关部门要求处理，不得随意倾倒处置，相关费用已含在合同价款中。

第三条  工 程 期 限

一、接到维修通知后，3小时内（夜间延长至12小时）派人员现场查看并告知修复时间，12小时内派人维修；外墙面、卫生间、阳台、室内等部位要求48小时内修复；屋面，道路、地下室等部位要求24小时内出维修方案，10天内修复，全部完成时间按与发包人、物业、用户商定的工期计算。对于急修项目的应急处理（如水管爆裂、屋面漏水、水管堵塞、漏、断电等），发包人应在第一时间内通知承包人，承包人在接到通知1小时（夜间延长至3小时）内应立即派人赶赴现场进行协调处理。

二、非承包人原因引起的工期延长，经发包人书面批准后，维修工期相应顺延。

第四条  工程质量与安全

一、本工程质量经双方研究要求达到：承包人所施工的项目应达到国家施工质量评定标准，并符合发包人、用户或物业的要求。如达不到质量要求，承包人必须无条件进行返工。隐蔽工程须经发包人代表查验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查产生的费用由承包人支付。若损坏或污染已完工程，承包人负责赔偿。

二、承包人必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准及与发包人商定的方案进行施工，并接受发包人派驻代表的监督。

三、承包人必须严格遵守安全生产、文明施工的各项规定，加强施工人员的安全教育与管理，特殊工种按规定持证上岗，确保人员安全。因承包人安全施工措施不力而导致承包人人员、发包人人员及第三方受到伤害，由承包人负责全部责任。

四、承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

1、由承包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证书，或进行检验合格后方可用于工程。若因承包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品不合格或质量不符合标准要求的，承包人应无条件更换、返修及赔偿发包人的损失。

2、隐蔽工程必须经发包人确认后，方可进行下一道工序。

3、承包人应按施工规范和要求，实行随工验收，满足技术要求。工程完工时，应会同发包人、物业和用户进行验收。

4、承包人在施工中发生质量事故，应及时报告发包人派驻代表和有关部门。

第五条  工程材料、设备的供应、验收

一、本工程材料由承包人提供，修复材料须符合建筑原状材质。

二、承包人采购的材料、设备须附有产品合格证及产品质量保证书等资料，规范、标准要求进行复试的材料按规定要求进行复试。

三、维修工程验收前必须提供维修记录及维修前、维修中、维修后的影像等相关资料，该资料一并做为结算依据。

第六条  工程价款的支付

本合同不支付预付款，具体按每自然季度结算一次或维修工程量累计超出20万结算一次的方式，结算时承包人按本合同计价依据要求编制结算，并提供维修任务单、工程量确认单、验收单等所有维修记录依据，按维修项目所在区域进行编制。每次结算上报并由甲方确认后，发包人按送审金额的30%先行支付第一笔费用，经审计审核完毕且甲方确认后10日内支付至双方无争议的结算审定价的98.5%，合同期结束后退还履约保证金（不计息），余款1.5%待整个合同期对应的保修期维修工作全部结束并由甲方书面认可后付清。

第七条  计价依据和结算

一、计价依据

1、新增项目价款计取原则：a、合同内有相同项目的，按相同项目综合单价；b、合同内无相同项目但有类似项目的，根据类似项目的子项进行组价；c、合同内无相同或类似项目的，根据《2018版浙江省预算定额》、发生当期的浙江省、杭州市（市区）造价信息正刊（浙江省、杭州市市区造价信息正刊（无信息价的按市场价协商））进行组价，其中管理费、利润、风险费及规费、税金等按投标报价时各项目所报费率中最低费率计取；按上述方法计算后综合单价乘以下浮率得出结算单价（无价材料不参与下浮），下浮率=中标价/招标控制价；d、当零星维修项目无法套取《2018版浙江省预算定额》时，则该项零星维修所发生的零星人工及材料以现场签证为准，材料价格按当期的省市造价信息正刊（无信息价的按市场价协商）计算，仅计取规费、税金，最终结算价格以审计部门审定的金额为准。

2、税金根据浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》执行。

3、单次维修工程量不足1平方米按1平方米计取，不足1米按1米计。

4、本维修工程分部分项工程量清单中各分项如实际施工情况与清单项目特征描述不一致的，其综合单价须按实际施工情况按本计价依据1做相应调整，并经发包人同意。

5、施工组织措施费原则上包干，不另增加。但若施工过程中安全文明措施费未按投标承诺的内容投入，结算时按实扣减。

6、实际施工中发生工程变更（联系单）的，以杭钱江合晟[2025]2号（联系单管理暂行办法）文件实施变更（详见附件）。

7、特别约定：如投标单价高于招标控制价的，则结算时该项目子项按招标控制价单价结算。

二、结算

发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料。结算审核时审查费用按浙价服〔2009〕84号文件执行，结算价款最终经审计部门审定后支付。承包人应无条件配合发包人的审计工作，如承包人不配合的，发包人有权顺延审计时间并不承担任何违约责任。

第八条  工程质量保修

一、工程质量保修范围和内容
　　质量保修范围为本合同承包范围内的全部维修内容。

二、质量保修期

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的防渗漏为五年，其余工程为二年。质量保修期内维修点出现重复渗漏，由维修单位保修，同时承担用户室内装修损坏等相关直接损失。质量保修期从工程验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用将从承包人工程款或质量保修金中扣除（维修费用由发包人单方确定）。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和第三人造成损失的，承包人承担赔偿责任，费用从工程质量保修金中扣除。

4、在保修期间，对发生投诉的维修部位，只允许承包人维修二次，二次后仍未修好。发包人有权安排其他维修人员或单位进场维修，维修费用将从承包人工程款或质量保修金中扣除（维修费用由发包人单方确定）；

5、因承包人造成的工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付与返还

本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定总造价的1.5％，保修金退款方式：合同履行期间所有维修工程竣工验收合格二年后返还保修金的50%（无息）扣除维修费用等（若发生），所有维修工程竣工五年质量保修满后将剩余的质量保修金（无息）扣除维修费用后（若发生）返还给承包人。

第九条  纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，根据本合同协议，并以下第（2 ）项解决：

１、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

２、向工程所在地 杭州市上城区 人民法院起诉。

第十条 补充条款

一、当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包），发包人有权终止合同，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

二、、承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，将在履约担保中扣除相关费用。

三、如维修过程中遭到用户投诉，每次从履约保证金中扣罚1000元，超过三次则履约保证金罚没。

四、承包人未按合同要求的时间响应累计3次以上，或未按照合同要求时间、质量完成维修项目累计3次以上，发包人将出具书面的催促函，三日内无改进，将清退承包人，合同终止并罚没履约保证金。如因承包人原因导致招标人财产及第三方人身、财产损失的，发包人有权进行索赔。

六、在接到维修任务单后，项目负责人到场率应满足招标人要求，如未按时到场的将罚款1000元/次。

第十一条    附  则

一、双方约定合同份数：本合同共10份，双方各执5份。

二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，承包人和发包人双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

四、合同文件组成及解释顺序:  1、本合同； 2、中标通知书；3、招标文件及其附件；4、投标文件及其附件；5、标准、规范及有关技术文件。

发包人：（公章）               　　   承包人：（公章）

法定代表人：                 　    　法定代表人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                    　  　     账号：

经办人：                             经办人：

签订时间：                           签订时间：

- 本工程招标范围

本工程招标范围为杭州市钱江新城建设管理委员会或其下属公司委托的物业管理区域范围内2026年度实施的零星维修工程, 包含房屋建筑外立面、卫生间、阳台、地下室及室外管线、管网、井盖等维修，或发包人下达的其它零星任务，具体内容以发包人签发的任务单为准。

第六章  招标人针对本工程的特殊要求

1、本招标文件所指的“建设单位（业主）”、“发包人”、“甲方”即为“招标人”。“承包人”、“乙方”即为“中标人”。

2、本工程所有建筑垃圾、生活垃圾等必须按法律法规及政府相关部门要求处理，由中标人自行联系政府认可的合法堆弃点。如发现随意丢弃、倾倒等现象，除每倾倒一车罚款5000元外，甲方有权扣除投标人的履约保证金，对他人或第三方造成损失的，所产生的后果由投标人承担赔偿责任。涉及运输距离和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

3、承包人负责在工程施工、竣工及保修的过程中施工现场全部人员的安全。对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证相关人员的人身安全。施工过程中配合相关职能部门、甲方及监理等做好现场工作（包括相关检查等），并为现场人员免费提供安全保护用具和各种设施。

施工作业中，如发生安全事故，由承包人承担全部责任及所产生的全部费用，因承包人管理不善或使用不当造成的损失由承包人负责赔偿，在施工区域因缺少相应安全措施或相关安全设施缺损未及时修复而引发的各类事故由承包人承担全部责任。

本工程临时设施、施工人员的吃、住等均由投标人根据工程实地情况自行组织解决，相关费用包括在投标报价中考虑。

4、投标人应根据零星维修发生时的工程量及复杂程度合理安排管理人员及劳动力，在日常应有固定的联系人便于及时报修。

5、本工程中标人如采用的施工工艺、方法、材料或质量管理措施不能满足国家强制性标准或不能满足本工程技术要求，工程质量初验不合格，中标人必须返工直至达到本工程质量目标，费用由中标人承担，由此造成的工期损失也由中标人承担，同时按合同价的2%计罚违约金，损失赔偿和违约金直接在工程款中扣除。

合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械设备、安全文明施工管理不符合投标书的承诺，或工程质量不符合要求，或工程进度明显达不到预定计划时，甲方有权发出警告并要求其调整、充实力量，并酌情进行处罚，直至更换施工队伍。经二次警告仍无效时，发包人有权终止合同，承包人必须在招标人规定时间内出场并移交相关资料，由此引起的直接、间接经济损失由承包人负责。

6、承包人员接到维修通知后，3小时内（夜间延长至12小时）派人员现场查看并告知修复时间，12小时内派人维修；外墙面、卫生间、阳台、室内等部位要求48小时内修复；屋面，道路、地下室等部位要求24小时内出维修方案，10天内修复，全部完成时间按与发包人、物业、用户商定的工期计算。对于急修项目的应急处理（如水管爆裂、屋面漏水、水管堵塞、漏、断电等），发包人应在第一时间内通知承包人，承包人在接到通知1小时（夜间延长至3小时）内应立即派人赶赴现场进行协调处理。

7、工程量清单与其他有关资料一起作为招标文件的一部分发给投标人，工程量清单的数量均为暂定工程量，投标报价时，表1-2分部分项工程量清单及计价表中的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位不再调整，数量在施工期间不作调整，结算时按实调整。结算工程量为发包人确认的竣工工程量。

8、费用增减的范围为根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量或在招标范围内增加或减少的工程量。招标人强调有可能根据工程需要发出指令增加或减少工程量，投标人必须无条件服从并在报价时考虑相应的风险，投标文件中的综合单价不变。

9、对已完成工程成品的保护工作由投标人负责，费用在投标报价中包干。

10、投标函附录中招标文件无法找到的部分内容按有关规定或签订合同时再约定。

11、投标人投标报价应包括施工过程中所需的全部费用（包括且不限于定额规定的全部费用，管理部门各项规费、勘察现场费用、履约保函手续费、工程保险费及所有相关劳保、环卫、市容、消防、环保、治安保卫、交通设施、卫生防疫、计划生育及与投诉处理、协调等一切费用）。

12、承包人必须按市建委“杭建工发[2011]318号”通知要求，加强工程运输车辆的管理，凡涉及本工程运输车辆的安全责任由投标人自行负责，有关费用在投标报价中计入，总价包干。投标人需加强建设工地工程运输车辆安全管理，将工程运输业务发包给有资质和证照齐全的工程运输单位。

本工程施工中所有材料、设备等的内外运输，必须遵守本市有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人因违反省市有关规定，引起政府职能部门罚款或停工整改，其发生的工期延误、费用与损失均由承包人自行承担。

- 13、承包人应根据《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔2025〕1号）及《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》等相关文件精神并结合项目方案实际合理报价，承包人须按照杭城管【2022】39号《关于进一步规范建筑垃圾审批管理和执法工作的通知》办理好相关备案手续。

承包人要加强建筑垃圾处置合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。

14、施工过程中的各种质量检验试验等所有费用由投标人在投标报价中自行考虑，必须提供具有资质的第三方检测报告。中标后，招标人不另行支付此笔费用。

15、工程实施过程中的联系单签署必须严格执行《杭州市钱江合晟控股发展有限公司建设项目工程变更（联系单）管理暂行办法》，否则不发生效力，不能作为结算依据；工程审计结算需满足《杭州市钱江合晟控股发展有限公司建设工程价款结算审计管理暂行办法》要求。

上述文件如有变更，以最新的变更文件规定执行。

16、本项目拒绝挂靠（借用）、转包、违法分包等违法行为，中标人在项目投标及实施过程中发生符合《杭州市钱江新城建设管理委员会关于预防及解决挂靠（借用）等违规行为的实施办法（试行）》界定的挂靠（借用）等违法行为的，按该制度对中标人予以处罚。

17、本工程施工地点为杭州市钱江新城，投标人应在施工的同时不得影响用户正常工作和生活，做好和用户的协调工作，因此施工干扰较大且安全要求及防护隔离要求较高。以上内容投标人结合现场实际情况考虑综合单价并已包含在投标总价中，如因未考虑上述内容，今后不得以此为借口要求招标人支付相关费用。

18、投标人在负责工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员、临近设施和附近用户的安全，在工地现场做好警戒工作并在施工区域或危险区域设置醒目的警示标志，加强施工管理。施工作业中，如发生安全事故，由投标人承担全部责任，所产生的费用由投标人全部承担，因投标人管理不善或使用不当造成的损失由投标人负责赔偿，在施工区域因缺少相应安全措施或相关安全设施缺损未及时修复而引起的各类事故由投标人承担全部责任，并负责赔偿。

19、招标人对投标报价的特殊要求如下：

（1）技术措施费不单独列项，由投标人自行考虑在清单分部分项的综合单价中，结算时不再单独计算技术措施费。

（2）工程量清单中的零星人工、零星机械及机械进出场子目仅限于所需的零星维修项目无合同价参考，且无法套取《2018版浙江省预算定额》，需以现场签证计算费用时使用。凡零星维修项目能参考合同价，或按《2018版浙江省预算定额》组价的，均不单独计算零星人工、零星机械及机械进出场费用。

（3）施工组织措施费原则上包干，不另增加。但若施工过程中安全文明措施费未按投标承诺的内容投入，结算时按实扣减。

（4）投标人报价时须对分部分项清单中的每个清单项目提供详细的组价明细，且组价结果应与填报的综合单价保持一致。

（5）零星人工综合单价不得超过240元/工日，否则作无效标处理。

第七章    工程量清单编制

（一）工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：

- 招标工程量清单封面

- 招标工程量清单扉页

- 招标工程量清单编制说明

- 表1-1-1工程项目报价汇总表

- 表1-1-2  单位工程报价汇总表

- 表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

- 表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

- 表1-3-A-1安全文明施工措施项目清单及计价表

- 表1-4    其他项目清单及计价表

- 表1-4-1  计日工表

- 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

- 表1-5   主要工日价格表

- 表1-6   主要材料及设备价格表

- 表1-7   主要机械台班价格表

（二）招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》以及省市建设行政主管部门颁布的计价政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目。

附件1：

招标工程量清单封面

工程 招标工程量清单 招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位盖章） 年 月 日

附件2：

招标工程量清单扉页

工程 招标工程量清单 招 标 人： 造价咨询人： （单位盖章） （单位盖章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编 制 时 间： 年 月 日 编 制 时 间： 年 月 日

附件3：

编制说明

工程名称：                                                   第  页 共 页

- 工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。 - 编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。 - 采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。 - 综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。 - 采用的计价、计税方法。 - 其他需要说明的问题。 注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述； - 必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示； - 不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。

第八章  投 标 文 件 格 式

目    录

一、投标文件商务部分格式

二、投标文件技术部分格式

三、投标文件资信部分格式

建设工程施工投标文件

招标编号:___________________________

工程名称:___________________________________________

投标人:                                     (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

中介机构(如委托代理):                      (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:______年_____月______日

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件商务部分格式

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

投标人：                      （盖公章）

日期：      年      月       日

目录

1、法定代表人资格证明书

2、投标文件签署授权委托书、(参加开标会议委托书参考格式)

3、投标函

4、投标函附录

5、投标承诺书

6、投标保证金

7、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，  为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（章）

年    月    日

（注：此委托书格式供投标人参考）

投 标 函

致：（招标人名称）

- 根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：¥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

- 本项目拟投入项目负责人（项目经理）        。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价  2  %或    万元的银行保函或上述总价  2  %或     万元的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书作为履约但保，共同地和分别地承担责任。在我方中标价低于风险控制价的情况下，我方将按照规定以保函形式提交中标价与风险控制价之差额。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第3.4条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方的金额为人民币（大写）     元（RMB：¥      元）的投标担保与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：                       开户银行帐户：

开户银行地址：                       开户银行电话：

日期：		 年 	 月 	日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 银行保函金额 履约担保书金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 7 | 质量标准： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 9 | 预付款金额： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 13 | 保修期： |  | 按照招标文件要求 |  |

- 投 标 承 诺 书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读   （工程名称及招标编号）                之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2.投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3. 保证本公司投标建造师（姓名及身份证号码）                       无在建施工工程项目（有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案，并已在投标文件中附相应资料）。工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4.投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在杭州市投标等一切法律责任。

法定代表人（签名或盖章）：           项目负责人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年    月    日

工程量清单报价

- 投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；本企业定额或参照省、市建设行政主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

- 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

- 投标报价应按照以下原则计价：

1、分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容按省级建设行政主管部门颁发的计价依据确定。上级建设行政主管部门颁发的相关计价文件对费用内容组成另有调整的，按其规定执行。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂定价的材料，投标人按暂定的单价计入综合单价。暂定价材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该暂定价材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的计价依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场临时宿舍取暖降温等费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。

施工企业的现场临时宿舍取暖降温等费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准等规定落实相应费用的报价。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

5、综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2、措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设行政主管部门发布的消耗量定额、施工费用定额和计算方法计算。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行；

安全文明施工措施项目费用包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值 + 技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

报价中的创标化工地增加费应根据招标文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的创标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。招标文件中未明确创标化工地等级要求及创标化工地增加费暂定费用金额的，投标人暂不填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3、其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4、规费、税金

规费、税金按省建设行政主管部门颁发的施工费用定额的内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用，费率低于现行规定的作废标处理；

- 招标工程量清单中标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设行政主管部门颁发的消耗量定额向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

- 除《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》另有规定外，投标人对措施项目清单中不发生的项目，其费用报价允许投标人根据实际情况报“0”，但须与施工组织设计或施工方案对应并提供充分的说明和依据。

- 清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1、大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2、合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

3、合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

- 根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

- 按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函[2011] 32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价范围。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1、工程量清单及计价表：

（1）投标总价封面（已标价工程量清单）

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表

（5）表1-2 分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4 其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5 主要工日价格表

（14）表1-6 主要材料价格表

（15）表1-7 主要机械台班价格表

2、工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表

（5） 表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

3、根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单报价说明

工程名称：                                      第  页共  页

投标人：（ 盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）                       法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写)： |  |  |  |  |

注：本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(      号清单)

单位工程及专业工程名称：                                                                     第   页共   页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                                          第   页共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：

单位工程及专业工程名称：                                           第   页共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称：                                                                              单位工程及专业工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                        第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用 升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 智慧工地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他管理设施 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| (十三) | 安全生产责任保险 | 元 |  |  |  |  |
| (十四) | 事故隐患内部报告奖励费 | 元 |  |  |  |  |
| (十五) | 应急救援准备费 | 元 |  |  |  |  |
| 1 | 应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 应急预案制修订与应急演练支出 | 元 |  |  |  |  |
| （十六） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或 其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路 防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

1-4  其他项目清单及计价表

工程名称：

单位工程名称：                                           第  页共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称：

单位工程名称：                                     第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                    第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                           第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                                  第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                           第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                                                                    第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码：                                                计量单位：

项目名称：                                                第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码：                                             计量单位：

项目名称：                                             第   页 共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注：本表由招标人按需要提出

表2-5  临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：                                        第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准等规定进行相应数量和费用的报价。

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：         投标文件技术部分格式

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年    月    日

目    录

- 施工组织设计

- 针对本工程招标人特殊要求的技术措施

- 项目拟分包情况

四、   招标人要求提交的其他资料

一、施工组织设计

  - 投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

  - 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3   计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

二、针对本工程招标人特殊要求的技术措施

三、项目拟分包情况

四、招标人要求提交的其他资料

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：  投标文件资信部分格式

投标人：                     （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年    月    日

投标人资信情况包括一下内容，格式自拟:

（1）投标人一般情况（包括：企业简介、营业执照、税务登记证、资质证书（如有）、建造师证书（如有）等）；

（2）业绩汇总表

（3）近年财务状况表；

（4）项目管理班子配备情况（表5-表8）

（5）满足投标人资格条件而提供的证明材料；

（6）招标人要求提交的其他资料。

（7）本项目为 资格后审 项目，投标单位的资格将在评标阶段审查，请务必在投标文件中提供以下资料，缺少其中任何资料将导致 投标文件被否决 ：

1）营业执照

2）资质证书

3）企业安全生产许可证（须在有效期内）

4）A类证书、B类证书、C类证书、安全生产副经理任命文件（须在有效期内）

5）建造师证书（建筑工程二级及以上）

6）类似业绩工程

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

表2  近年财务状况表

（格式招标人自拟或者有投标人自拟）

表3  业绩汇总表

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

备注：不录入此表的不作为评审依据。

项目管理班子配备情况

表5  项目管理班子配套情况表

表6  项目负责人简历表

表7  项目技术负责人简历表

表8  项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表

工程名称：

| 岗位（招标人根据项目实际按需设置 ） |  | 姓名 | 身份证 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 关键岗位 | 项目 经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他岗位 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 须同时提供拟派驻现场关键岗位人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员）的聘用合同，及投标截止月上溯3个月中任意连续2个月的社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章），如所填信息与递交的附件不符的，按不利于投标人的方式处理。本工程一旦我单位中标，将承诺如实按上述配备人员到位，否则将自愿接受合同相关违约条款处理。 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年        月       日

表6 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）